|  |
| --- |
| Приложение  к постановлению администрации  городского округа Красногорск  от 26.12.2018г.  № 3456/12 |

**Муниципальная программа**

**городского округа Красногорск**

**«Формирование комфортной городской среды»**

**на 2018-2022 годы**

2018 г.

**Паспорт**

**муниципальной программы городского округа Красногорск**

**«Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | Первый заместитель главы администрации городского округа Красногорск по жилищно-коммунальному хозяйству | | | | | |
| Муниципальный заказчик муниципальной программы | Управление благоустройства администрации городского округа Красногорск  Управление жилищно-коммунального хозяйства администрации городского округа Красногорск | | | | | |
| Цели муниципальной программы | * + - Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск;     - Придание художественной выразительности и эстетической привлекательности внешнего облика;     - Создание комфортных условий для массового отдыха граждан и обустройство зон отдыха;     - Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск;     - Создание комфортной городской световой среды;     - Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах;     - Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;     - Обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Красногорск и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду. | | | | | |
| Перечень подпрограмм | 1. Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды» 2. Подпрограмма II «Охрана окружающей среды» | | | | | |
| Источники финансирования муниципальной программы, в том числе по годам | Расходы (тыс. руб.) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Всего по Программе, в том числе по годам | 9 047 339,11509 | 2 937 818,33509 | 2 076 020,78 | 1 617 323,00 | 1 413 737,00 | 1 002 440,00 |
| Средства бюджета городского округа Красногорск | 7 462 866,64509 | 2 132 373,64509 | 1 455 201,00 | 1 464 587,00 | 1 411 001,00 | 999 704,00 |
| Средства бюджета Московской области | 572 782,18 | 318 219,90 | 177 354,28 | 71 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 |
| Средства федерального бюджета | 377 624,91 | 105 532,41 | 191 092,50 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 634 065,38 | 381 692,38 | 252 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды».**

Основным стратегическим направлением деятельности администрации городского округа Красногорск является обеспечение устойчивого развития территории округа, которое предполагает совершенствование городской среды путем создания современной и эстетичной территории жизнедеятельности с развитой инфраструктурой: модернизация и развитие городской инженерной инфраструктуры, обеспечение безопасности жизнедеятельности населения, формирование здоровой среды обитания, обеспечение доступности городской среды для маломобильных групп населения, решение приоритетных задач в сфере благоустройства и обеспечение экологической безопасности окружающей среды.

Программа содержит комплекс мероприятий, направленных на их реализацию, и будет способствовать созданию комфортных условий для жизни граждан в целом, оздоровлению экологической обстановки и экологической безопасности на территории городского округа, а также повышению уровня экологического образования населения.

Площадь городского округа Красногорск составляет 223,39 км2, численность населения по состоянию на 01.01.2017 – 231 673 человек.

Понятие «благоустройство территории» появилось в действующем законодательстве сравнительно недавно. Согласно пункту 1 статьи 2 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» под благоустройством территории поселения (городского округа) принято понимать комплекс мероприятий по содержанию территории, а также по проектированию и размещению объектов благоустройства, направленных на обеспечение и повышение комфортности условий проживания граждан, поддержание и улучшение санитарного и эстетического состояния территории.

В составе благоустройства территории должны решаться такие задачи, как комплексное колористическое решение застройки и ландшафта, озеленение и цветочное оформление территорий, упорядочение и оптимизация размещения средств наружной рекламы и информации, праздничное оформление, размещение объектов монументально-декоративного характера, упорядочение организации зон размещения и дизайнерское решение малых архитектурных форм, определение зон проведения реконструктивных работ с учетом местоположения объекта в исторической структуре, функционально-планировочной организации, архитектурно-пространственной структуре города.

Объектами комплексного благоустройства являются все элементы городского округа, ранжированные по уровням, то есть комплексное благоустройство, по сути, охватывает всю территорию округа, микрорайоны и конкретные объекты. Исключение составляют только особо охраняемые природные территории, подлежащие экологической реабилитации и памятники культуры и архитектуры, требующие исключительно реставрационных работ.

Важнейшей задачей администрации городского округа Красногорск является формирование и обеспечение среды, комфортной и благоприятной для проживания населения, в том числе благоустройство и надлежащее содержание дворовых территорий, выполнение требований Градостроительного кодекса Российской Федерации по устойчивому развитию городских территорий, обеспечивающих при осуществлении градостроительной деятельности безопасные и благоприятные условия жизнедеятельности человека.

По состоянию на сегодняшний день во многих дворовых территориях имеется ряд недостатков: отсутствуют скамейки, урны, беседки, имеются детские игровые площадки с морально и физически устаревшим оборудованием, дорожное покрытие разрушено, утрачен внешний облик газонов, отмечается недостаточный уровень освещенности.

Существуют территории, требующие комплексного подхода к благоустройству, включающего в себя ремонт и замену детского игрового и спортивного оборудования, установку элементов малых архитектурных форм, дополнительных опор уличного освещения, устройство пешеходных дорожек, реконструкцию элементов озеленения и многое другое.

Во многих дворах отмечается недостаточное количество парковочных пространств, что приводит к самовольному хаотичному размещению автомобильного транспорта на дворовых территориях. От уровня транспортно-эксплуатационного состояния дворовых территорий и проездов во многом зависит качество жизни населения.

Благоустройство дворовых территорий и мест массового пребывания населения невозможно осуществлять без комплексного подхода. При отсутствии проекта благоустройства получить многофункциональную адаптивную среду для проживания граждан не представляется возможным. При выполнении работ по благоустройству необходимо учитывать мнение жителей и сложившуюся инфраструктуру территорий дворов для определения функциональных зон и выполнения других мероприятий.

На состояние объектов благоустройства сказывается влияние факторов, воздействие которых заставляет регулярно проводить мероприятия по сохранению и поддержанию уровня комфортности проживания. Кроме природных факторов, износу способствует увеличение интенсивности эксплуатационного воздействия. Также одной из проблем благоустройства территории города является негативное, небрежное отношение жителей к элементам благоустройства, низкий уровень культуры поведения в общественных местах, на улицах и во дворах.

К решению проблем благоустройства дворовых территорий и наиболее посещаемых территорий общего пользования необходимо применять программно­целевой подход. Комплексный подход позволяет наиболее полно и в то же время детально охватить весь объем проблем, решение которых может обеспечить комфортные условия проживания всего населения.

Эти проблемы не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов. Для их решения требуется участие не только органов местного самоуправления, но и государственных органов, а также организаций различных форм собственности, осуществляющих свою деятельность на территории городского округа.

Конкретная деятельность по выходу из сложившейся ситуации, связанная с планированием и организацией работ по вопросам повышения качества благоустройства, санитарного состояния территории города, создания комфортных условий проживания населения будет осуществляться в рамках муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» на 2018-2022 годы.

Применение программного метода позволит поэтапно осуществлять комплексное благоустройство дворовых территории и территорий общего пользования с учетом мнения граждан, а именно:

* повысит уровень планирования и реализации мероприятий по благоустройству (сделает их современными, эффективными, оптимальными, открытыми, востребованными гражданами);
* запустит реализацию механизма поддержки мероприятий по благоустройству, инициированных гражданами;
* запустит механизм финансового и трудового участия граждан и организаций в реализации мероприятий по благоустройству;
* сформирует инструменты общественного контроля за реализацией мероприятий по благоустройству на территории городского округа Красногорск.

Трудовое участие заинтересованных лиц может быть реализовано в следующих формах:

* выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы;
* предоставление строительных материалов, техники;
* обеспечение благоприятных условий для работы подрядных организаций.

Доля трудового участия заинтересованных лиц установлена в размере одного субботника для дворовой территории многоквартирного жилого дома.

Под субботником в настоящей программе понимается выполнение неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, в том числе подготовка дворовой территории многоквартирного жилого дома к началу работ, уборка мусора, покраска оборудования, другие работы.

Адресный перечень индивидуальных жилых строений (далее – ИЖС), подлежащих благоустройству не позднее 2022 года, формируется исходя из физического состояния объектов определенных по результатам инвентаризации.

Адресный перечень ИЖС, которые подлежат благоустройству за счет средств собственников (пользователей) указанных домов (собственников (землепользователей) земельных участков) в соответствии с требованиями Правил благоустройства территории городского округа Красногорск определяется планом мероприятий муниципальной программы, который формируется в соответствии с заключенными соглашениями с администрацией округа.

Состояние окружающей среды – одна из наиболее острых социально-экономических проблем, прямо или косвенно затрагивающих интересы каждого человека.

Экологические проблемы городского округа Красногорск типичны для многих районов ближайшего Подмосковья. К их числу относятся нерешенные проблемы утилизации и переработки отходов производства и потребления, загрязнение территорий несанкционированными свалками, неудовлетворительное состояние деревьев и кустарников, загрязнение почв, поверхностных и подземных вод.

Постоянно растущая антропогенная нагрузка на окружающую среду требует пристального внимания и постоянного контроля окружающей природной среды. Повышение качества окружающей среды неотделимо от повышения экологической культуры населения.

В настоящее время выросло общее загрязнение атмосферного воздуха на территории района. Существенно загрязняют атмосферный воздух некоторые предприятия своими ночными выбросами, которые не фиксируются из-за отсутствия специальных приборов в местах выбросов. Подавляющую часть загрязняющих веществ выбрасывают автомобили с отработанными газами.

Одной из социально-экологических проблем городского округа Красногорск в настоящее время является утилизация отходов производства и потребления. С учетом сложившейся ситуации в вопросе обращения с отходами, возникла необходимость приобретения и установки контейнеров с целью организации сбора особо опасных ртутьсодержащих отходов и люминесцентных ламп, а также приобретения контейнеров для реализации проекта по раздельному сбору отходов от населения.

Большое значение в сохранении экологического равновесия в городском округе Красногорск играют зеленые насаждения. В результате воздействия вредителей и болезней зеленых насаждений, антропогенных факторов, неблагоприятных погодных условий зеленые насаждения теряют свою биологическую устойчивость, становятся больными и аварийными. Необходимо удалить больные и аварийные деревья и кустарники и произвести посадку новых зеленых насаждений, что будет способствовать восстановлению и санитарному оздоровлению лесов.

**Перечень подпрограмм муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Муниципальная программа «Формирование комфортной городской среды» городского округа Красногорск состоит из двух подпрограмм:

1. Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»

2. Подпрограмма II «Охрана окружающей среды».

**Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»**

Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Для достижения поставленной цели необходима реализация следующих основных мероприятий:

- повышение уровня благоустройства дворовых территорий;

- обеспечение надлежащего уровня уличного освещения территории городского округа,

- повышение уровня благоустройства общественных территорий (пешеходных зон, скверов, бульваров, набережных, мест массового отдыха и т.д.);

- обеспечение чистоты и порядка на территориях общего пользования, объектах благоустройств городского округа Красногорск,

- создание условий для обеспечения комфортного проживания жителей в многоквартирных домах

- повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Красногорск.

На реализацию основных мероприятий подпрограммы будут направлены следующие мероприятия:

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск.

Минимальный перечень видов работ по благоустройству дворовых территорий включает в себя:

- ремонт покрытия дворовых проездов,

- обустройство уличного освещения,

- установка скамеек, урн.

Дополнительный перечень работ включает следующее:

- оборудование детских и (или) спортивных площадок,

- обустройство автомобильных парковок,

- озеленение территорий.

Нормативная стоимость (единичные расценки) работ по благоустройству дворовых территорий, входящих в минимальный и дополнительный перечни работ, приведена в нижеследующей таблице:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование норматива финансовых затрат на благоустройство | Единица измерения | Нормативы финансовых затрат на 1 единицу измерения (руб.) |
| 1 | Ремонт асфальтобетонного покрытия проездов | м2 | 1 848,50 |
| 2 | Обустройство уличного освещения дворовых территорий | 1 опора | 51 678,25 |
| 3 | Установка скамьи | 1 скамья | 6 576,45 |
| 4 | Установка урны | 1 урна | 5 067,97 |
| 5 | Оборудование детской или спортивной площадки | м2 | 1 900,00 |
| 6 | Обустройство автомобильной парковки | м2 | 1 200,00 |
| 7 | Озеленение территории | м2 | 1 173,58 |

Адресный перечень дворовых территорий (Приложение 1) формируется в соответствии с Положением о порядке представления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы, утвержденным постановлением администрации городского округа Красногорск.

Включение дворовой территории в муниципальную программу без согласования с заинтересованными лицами не допускается. В случае, если предложений по благоустройству дворовых территорий, соответствующих установленным требованиям и прошедшим одобрение муниципальной общественной комиссии, поступит на сумму большую, нежели предусмотрено в местном бюджете, будет сформирован отдельный перечень таких предложений для их первоочередного включения в муниципальную программу «Формирование комфортной городской среды» на 2018 - 2022 годы либо для финансирования в случае предоставления дополнительных средств из областного бюджета.

По каждой дворовой территории, включенной в муниципальную программу, подготавливается и утверждается (с учетом мнения представителей заинтересованных лиц) дизайн – проект благоустройство дворовой территории.

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск.

В качестве объектов благоустройства предлагаются для обсуждения и благоустройства следующие виды общественных территорий:

* благоустройство скверов, бульваров,
* развитие въездных групп городского округа,
* обустройство набережной Москва – реки в мкр. Павшинская пойма,
* благоустройство зон отдыха населения (пляжей и т.п.),
* благоустройство территорий мемориальных комплексов,
* реконструкция пешеходных зон с устройством необходимых точек притяжения.

Проектирование благоустройства общественных пространств выполняется с учетом сложившейся градостроительной ситуации; природных особенностей территорий и максимально возможным сохранением зеленых насаждений; данных ландшафтного анализа территорий, рекреационной ёмкости и нагрузки территорий (реальной и прогнозируемой); потребностей разных групп населения, круглогодичного функционального использования территорий; сложившейся дорожно-тропиночной сети; максимальной логистической и функциональной увязки проектируемых территорий; минимальных затрат на дальнейшее обслуживание проектируемых территорий и отдельных объектов благоустройства и озеленения; подбора посадочного материала, устойчивого к воздействию агрессивной городской среды, а также требующего минимального полива; максимального использования многолетних культур; использования антивандальных материалов, в том числе посадочного, и элементов благоустройства.

Проведение мероприятий по благоустройству общественных и дворовых территорий осуществляется с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений для маломобильных групп населения.

Для обеспечения возможности инвалидов и других маломобильных групп населения вести независимый образ жизни и участвовать в жизни города при благоустройстве вышеуказанных пространств предусматривается:

* устройство пандусов, дорожного покрытия, наружного освещения территории, установку малых архитектурных форм и скамей;
* оборудование пешеходных маршрутов площадками для кратковременного отдыха, визуальными и тактильными средствами ориентации, информации, а также средствами вертикальной коммуникации (подъёмниками, эскалаторами);
* оборудование доступных для инвалидов мест отдыха в скверах, садах, парках местного значения и лесопарков;
* увеличение количества парковочных мест для инвалидов с учётом реальной их необходимости.

1. Формирование комфортной световой среды.

Необходимо отметить, что существующая система уличного освещения морально устарела и физически изношена, в связи с чем, отмечается снижение уровня нормативной освещённости улиц округа. Поэтому актуальным вопросом является обновление парка световых приборов с внедрением нового поколения светотехнического оборудования, отвечающего современным требованиям по дизайну, экономичности и антивандальности, в которых используются высокоэкономичные источники, с продолжительным сроком службы и высокой световой отдачей.

**Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»**

Подпрограмма направлена на снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также на повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде и на решение проблемы создания эффективной системы обращения с отходами транспортного комплекса, особо опасных ртутьсодержащих отходов, которая в настоящее время признана многогранной и социально значимой.

Целью подпрограммы является:

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия на территории городского округа Красногорск, сокращение несанкционированной утилизации ртутьсодержащих отходов вместе с ТБО и использование отходов для вторичной переработки.

Основными мероприятиями Подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели подпрограммы, являются:

1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

2. Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды;

3. Мониторинг окружающей среды;

4. Охрана водных объектов.

**Цели муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды»**

Реализация муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды» направлена на повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск, а также на обеспечение экологической безопасности на территории городского округа Красногорск и конституционных прав граждан на благоприятную окружающую среду.

**Общая характеристика основных мероприятий программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

Планируемые денежные средства из бюджета округа позволят проводить текущее содержание, ремонт и устройство новых объектов благоустройства, объектов электросетевого хозяйства, так же ряд мероприятий по капитальному и текущему ремонту многоквартирных домов.

Эти мероприятия не могут быть решены в пределах одного финансового года, поскольку требуют значительных бюджетных расходов и комплексного подхода.

Мероприятия программы структурированы по разделам и объемам их финансирования по годам и представлены в разделе «Перечень мероприятий программы» (далее – Перечень мероприятий).

В разделе программы Перечень мероприятий содержатся основные мероприятия, необходимые для достижения поставленных в программе целей.

При реализации мероприятий программы должны использоваться следующие принципы:

- принцип структурной оптимизации - приведение в соответствие структуры городских пространств и изменившегося характера их использования;

- принцип образной идентичности - создание городской среды, обладающей индивидуальностью и образным разнообразием;

- принцип социальной ответственности - формирование городской среды, обеспечивающей реальные нужды населения и отвечающей интересам различных возрастных и социальных групп.

**Прогноз развития соответствующей сферы.**

В результате реализации Программы ожидается:

* Улучшение эстетичного вида городской среды, в первую очередь в зонах наиболее активной посещаемости;
* Улучшение организации пешеходных пространств в местах массовой посещаемости, единого ландшафтно-рекреационного пространства;
* Увеличение площади озеленения за счет "неорганизованных" территорий;
* Улучшение экологической ситуации в городе;
* Рациональное размещение детских и спортивных сооружений различных уровне;
* Увеличение количества благоустроенных дворов;
* Увеличение количества жителей городского поселения, участвующих в благоустройстве территории;
* Увеличение площади зелёных насаждений в поселении;
* Обеспечение благоприятных и безопасных условий проживания граждан;
* Обеспечения безопасного передвижения на территории округа маломобильных групп населения;
* Обеспечение надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме;
* Установление необходимого баланса интересов собственников жилья в части стоимости и качества работ и услуг;
* Обеспечение устойчивого функционирования и развития коммунальной сферы;
* Обеспечение надёжными и качественными услугами тепло-, водо-, электроснабжения, газоснабжения и водоотведения;
* Развитие объектов уличного освещения, находящихся в собственности муниципального образования;
* Развитие системы уличного освещения обеспечивается за счет осуществления деятельности по проектированию, строительству, реконструкции и модернизации систем;
* Создание комфортных условий для жизни граждан в целом;
* Совершенствование системы обращения с отходами производства и потребления;
* Оздоровление экологической обстановки;
* Создание экологической безопасности на территории городского округа;
* Повышение уровня экологического образования населения.

**Планируемые результаты реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Показатель** | **Тип показателя** | **Единица измерения** | **Базовое значение показателя (на начало реализации программы)** | **Планируемое значение показателя по годам реализации** | | | | | **Номер основного мероприятия в перечне мероприятий подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** |
| **1.** | **Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»** | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество благоустроенных общественных территорий (в разрезе видов территорий), в том числе: | показатель приоритетно-целевой | ед. | 5 | 5 | 4 | 7 | 4 | 4 | 1 |
| набережные | - | 1 | 1 | - | - | - |
| скверы, площади | 5 | 3 | - | 1 | 1 | - |
| пешеходные зоны | - | 1 | 2 | 6 | 3 | 4 |
| зоны отдыха | - | - | 1 | - | - | - |
| 1.2. | Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | показатель приоритетно-целевой | ед. | 0 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1.3. | Количество установленных детских игровых площадок | показатель приоритетно-целевой | ед. | 74 | 102 | 31 | 31 | 31 | 31 | 2 |
| 1.4. | Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | показатель приоритетно-целевой | % | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 2 |
| 1.5. | Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | показатель приоритетно-целевой | кв.м. | информация отсутствует | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 50 000 | 2 |
| 1.6. | Количество МКД, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках региональной программы | показатель приоритетно-целевой | ед. | 24 | 44 | 12 | 20 | 20 | - | 5 |
| 1.7. | Количество отремонтированных подъездов МКД | показатель приоритетно-целевой | ед. | 240 | 600 | 651 | 705 | - | - | 5 |
| 1.8. | Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше  (А, В, С, D) | показатель государственной программы | ед. | 41 | 41 | 7 | - | - | - | 5 |
| 1.9. | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | показатель государственной программы | % | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 4 |
| 1.10 | Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | показатель государственной программы | ед. | 5 | 5 | 28 | 7 | 4 | 4 | 4 |
| 1.11 | Приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных городского округа Красногорск «Светлый город» | показатель приоритетно-целевой | % | информация отсутствует | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 4 |
| **2.** | **Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»** | | | | | | | | | |
| 2.1. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | Отраслевой показатель | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 1 |
| 2.2. | Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | Отраслевой показатель | % | 0 | - | 100 | 100 | 100 | - | 2 |
| 2.3. | Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | Отраслевой показатель | % | 20 | - | 30 | 35 | 40 | - | 2 |
| 2.4. | Количество исследуемых компонентов окружающей среды | Отраслевой показатель | ед. | 20 | - | 28 | 31 | 36 | - | 3 |
| 2.5. | Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений | Отраслевой показатель | % | 100 | - | 100 | 100 | 100 | - | 4 |
| 2.6. | Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | Отраслевой показатель | % | 38 | - | 33,5 | 32 | 31 | - | 4 |
| 2.7. | Новая культура сбора отходов ТКО | Отраслевой показатель | % | - | - | 50 | 50 | 50 | - | 1 |
| 2.8. | Чистое Подмосковье | Отраслевой показатель | % | - | - | 100 | 100 | 100 | - | 1 |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**«Формирование комфортной городской среды»**

| **Наименование показателя, характеризующего**  **реализацию задач программы** | **Единица измерения** | **Алгоритм формирования показателя**  **и методологические пояснения** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- | --- |
| **Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»**   1. **Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**   **«Обеспечение комфортных условий для отдыха граждан, создания, содержания и развития объектов благоустройства на территории городского округа Красногорск»** | | | |
| 1.1.1. Количество благоустроенных общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.2.Количество архитектурно-планировочных концепций благоустройства общественных территорий | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании утвержденных администрацией городского округа Красногорск планов по благоустройству общественных пространств | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.3.Количество установленных детских игровых площадок | ед. | Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным администрацией городского округа Красногорск. | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.4.Обеспеченность обустроенными дворовыми территориями | % | Значение определяется как отношение количества благоустроенных дворовых территорий к общему количеству дворовых территорий | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| 1.1.5.Увеличение площади асфальтового покрытия дворовых территорий | кв.м. | Плановое значение показателя определяется исходя из площади территории, запланированной к асфальтированию в рамках комплексного благоустройства дворовых территорий в отчетном году | Сводные сведения от Управления благоустройства администрации го Красногорск |
| **2. Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**  **«Улучшение качества комфортного проживания на территории городского округа Красногорск»** | | | |
| 1.2.1.Количество домов, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках программы «Проведения  капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области на 2014-2038 годы» | ед. | Процентное соотношение фактически отремонтированных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» (ед.) | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов Московской области» |
| 1.2.2.Количество отремонтированных подъездов | ед. | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Муниципального жилищного контроля, администрации городского округа Красногорск | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.2.3.Доля зданий, строений, сооружений муниципальной собственности, соответствующих нормальному уровню энергетической эффективности и выше (А, В, С, D) | ед. | Процентное соотношение фактически отремонтированных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038 годы» | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| **3. Показатели, направленные на реализацию основного мероприятия**  **«Формирование комфортной городской световой среды»** | | | |
| 1.3.1.Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | % | Сокращение уровня износа электросетевого хозяйства систем наружного освещения с применением СИП и высокоэффективных светильников | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.3.2.Количество объектов электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения, на которых реализованы мероприятия по устройству и капитальному ремонту | ед. | Плановое значение показателя определяется исходя из количества объектов электросетевого хозяйства вновь построенных и (или) подвергшихся капитальному ремонту | Сводные сведения от Управления ЖКХ администрации го Красногорск |
| 1.3.3.Светлый город | % | «Светлый город» рассчитывается как:  Досв=Посв/Побщ\*100%,  где:  Досв- приведение к нормативному освещению улиц, проездов, набережных – это доля освещённых улиц, проездов, набережных с уровнем освещённости, соответствующим нормативным значениям в общей протяжённости улиц, проездов, набережных, процент;  Посв- протяжённость освещённых улиц, проездов, набережных, с уровнем освещённости, соответствующему нормативным значениям, в городских и сельских поселениях Московской области, км;  Побщ - общая протяжённость улиц, проездов, набережных, в городских и сельских поселениях Московской области, км. | Ежеквартальный мониторинг Министерства энергетики Московской области на основании информации, предоставленной муниципальными образованиями Московской области в подсистему «Ведомственные данные» автоматизированной информационно-аналитической системы мониторинга социально-экономического развития Московской области с использованием типового регионального сегмента ГАС «Управление» по городским и сельским поселениям Московской области. |
| **Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»**  **1. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Выявление и ликвидация несанкционированных свалок»** | | | |
| 2.1.1. Доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора в общем количестве выявленных свалок и навалов мусора | % | Показатель определяется долей ликвидированных свалок по отношению к выявленным, и вычисляется по формуле:  Ds%=S/Qx100, где:  Ds% - доля ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;  S – объем ликвидированных несанкционированных свалок и навалов мусора;  Q – общий объем выявленных несанкционированных свалок и навалов мусора, подтвержденных Главным управление государственного административно-технического надзора Московской области | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.1.2.Новая культура сбора отходов ТКО | % | Показатель характеризует оснащение контейнерных площадок, находящихся на территории многоквартирных домов, контейнерами для раздельного накопления отходов.  Определяется по формуле:  Р% = ×100%, где  Р% –% оснащение контейнерных площадок контейнерами для раздельного сбора отходов по отношению к общему количеству контейнерных площадок в каждом муниципального образовании (кроме пилотных городов);  При этом значение Р% для пилотных городов, а именно: Долгопрудный, Красногорск, Солнечногорск, Мытищи, Химки, Дубна, Ивантеевка, Ногинск, Балашиха, Шатура, Домодедово, Озеры, Подольск, рассчитывается за вычетом 50% - уровня, достигнутого пилотными городами за 2017 год.  Крсо - количество контейнерных площадок оборудованных контейнерами для раздельного сбора отходов (ТКО) в муниципальном образовании) *(по данным муниципальных образований, переданных в Минэкологии МО посредством ежемесячного отчета в ГАСУ)*  Кобщ – общее количество контейнерных площадок установленных на территориях многоквартирных домов муниципального образования *(показатель для каждого муниципалитета утверждается Минэкологии МО в дорожной карте по внедрению раздельного накопления в МО, на основании данных Территориальной схемы обращения с отходами, в том числе с твёрдыми коммунальными отходами Московской области, сверенных с данными АИС ГЖИ по реестру МКД).*  Максимальным значением Р% на 2018 год является 50%, при достижении которого присуждается первое место в рейтинге.  Распределение муниципалитетов с одинаковым значением Р% осуществляется на основании значения показателя Крсо | Минэкологии МО |
| 2.1.3.Чистое Подмосковье | % | Показатель характеризует заключение и исполнение договоров на вывоз отходов из СНТ и ИЖС.  Определяется по формуле:  I= %, где  I - % заключённых договоров на вывоз отходов ИЖС и СНТ по отношению к общему количеству ИЖС и СНТ на территории каждого муниципального образования.  Формируется с учетом следующих подкатегорий:  - заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС;  - заключение договоров на вывоз отходов из СНТ.  1. Заключение договоров на вывоз отходов из ИЖС.  Определяется по формуле:  Тижс = ×100%  где Тижс - доля заключённых договоров на вывоз отходов из ИЖС по отношению к общему количеству ИЖС на территории каждого муниципального образования.  Rзд - количество заключенных договоров на вывоз отходов ИЖС *(согласно представленным данным муниципальных образований и проверенных ГАТН);*  Rобщ – общее количество зарегистрированных ИЖС на территории муниципального образования (по данным Росреестра – однократный запрос)  2. Заключение договоров на вывоз отходов из СНТ. Определяется по формуле:  Тснт= ×100%  где Tснт – доля заключенных договоров на вывоз отходов СНТ по отношению к общему количеству СНТ на территории каждого муниципального образования.  Nзд - количество заключённых договоров на вывоз отходов СНТ *(согласно представленным данным муниципальных образований и проверенных ГАТН);*  Nобщ – общее количество зарегистрированных СНТ на территории муниципального образования (*согласно данным ГАТН, на 2018 год установлено в размере 11720*). | Данные Росреестра  ГАТН |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия**  **«Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды»** | | | |
| 2.2.1.Соответствие расходов на природоохранную деятельность, установленных муниципальной экологической программой, нормативу расходов на природоохранную деятельность, установленному Правительством Московской области (28,6 руб./чел.) | % | Рассчитывается по формуле: Р = Рп./Ч/28,6 Х 100, где:  Р – соответствие расходам на природоохранную деятельность;  Рп. – расходы на природоохранную деятельность в рамках муниципальной программы;  Ч – численность населения муниципального района, городского округа. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.2.2.Соответствие фактической площади озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий согласно нормативам градостроительного проектирования | % | Рассчитывается по формуле: С = Пф./Пн Х 100, где:  С – соответствие фактической озелененных территорий минимально необходимой площади озелененных территорий (процент, нарастающим итогом по отношению к базовому показателю);  Пф. – фактическая площадь озелененных территорий муниципального образования;  Пн. – минимально необходимая площадь озелененных территорий муниципального образования в соответствии с документацией территориального планирования.  За базовый показатель принимается соотношение фактической площади озелененных территорий к минимально необходимой площади озелененных территорий, отраженной в документах (проектах документов) территориального планирования по состоянию на 01.01.2018. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Мониторинг окружающей среды»** | | | |
| 2.3.1.Количество исследуемых компонентов окружающей среды | ед. | Показатель определяется количеством проведенных анализов и количеством созданных картографических материалов по результатам мониторинга окружающей среды. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| **4. Показатели, характеризующие реализацию основного мероприятия «Охрана водных объектов»** | | | |
| 2.4.1.Доля гидротехнических сооружений, зарегистрированных в реестре в качестве бесхозяйных объектов недвижимости, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений  (процент) | % | Рассчитывается по формуле: ГТС = ГТСз./ГТСобщ. Х 100 где:  ГТС – отношение количества гидротехнических сооружений, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйных, к общему количеству выявленных бесхозяйных сооружений;  ГТСз. – количество ГТС, занесенных в реестр объектов недвижимости в качестве бесхозяйного;  ГТСобщ. – общее количество бесхозяйных гидротехнических сооружений. | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |
| 2.4.2.Снижение сброса загрязняющих веществ в стоках и повышение качества очистки сточных вод | % | Показатель определяется количеством проведенных анализов | Данные управления благоустройства администрации городского округа Красногорск |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятия муниципальной подпрограммы**

**с муниципальным заказчиком муниципальной программы**

***Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы***:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной подпрограммы и направляет его заказчику муниципальной программы/ подпрограммы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной подпрограммы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной подпрограммы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и своевременно представляет заказчику муниципальной подпрограммы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении «Дорожных карт», а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

***Заказчик муниципальной программы*** осуществляет координацию деятельности заказчиков подпрограмм по подготовке и реализации программных мероприятий, анализу и рациональному использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных привлекаемых для реализации муниципальной программы источников.

Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с «Дорожными картами», сформированными по [форме](#P1412) согласно приложению № 8 к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск, утвержденного постановлением администрации городского округа Красногорск от 26.12.2017 №3084/12 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ городского округа Красногорск».

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий Программы**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСу МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы/подпрограммы, который содержит:

- перечень выполненных мероприятий муниципальной программы/подпрограммы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) отчет о выполнении муниципальной программы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

- наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

- перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

- анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

Ежегодно в срок до 01 февраля года, следующего за отчетным, направляет в экономическое управление годовой отчет о реализации муниципальной программы для оценки ее эффективности (на бумажном носителе за своей подписью), содержащий:

- аналитическую записку с указанием степени достижения запланированных результатов реализации муниципальной программы и намеченной цели муниципальной программы, общего объема фактически произведенных расходов, в том числе в разрезе по источникам финансирования,

- таблицу с указанием данных по использованию средств бюджета городского округа Красногорск и иных средств, привлеченных для реализации муниципальной программы источников по каждому мероприятию и в целом по программе, данных по мероприятиям, из них по незавершенным в утвержденные сроки с указанием причин невыполнения и предложений по дальнейшей реализации, данных по запланированным результатам реализации муниципальной программы (по результатам, не достигшим запланированного уровня, приводятся причины невыполнения и предложения по их достижению).

Финансовое управление администрации городского округа Красногорск ежеквартально до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, направляет в экономическое управление (отдел муниципальных программ и целевых показателей) администрации городского округа Красногорск отчет нарастающим итогом с начала года о финансировании муниципальной программы за счет средств бюджета городского округа Красногорск.

Экономическое управление с учетом информации, полученной от заказчика муниципальной программы и согласованной с финансовым управлением администрации городского округа Красногорск до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, подготавливает отчет о ходе реализации муниципальной программы, представляет его главе городского округа Красногорск и размещает на официальном сайте администрации городского округа Красногорск в сети Интернет.

**Паспорт подпрограммы I «Формирование комфортной городской среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | | Управление благоустройства городского округа Красногорск | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе по годам | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | | |
| Всего | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 8 670 523,11509 | 2 937 818, 33509 | 1 982 816,78 | 1 522 119,00 | 1 319 533,00 | 908 236,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 7 086 050,64509 | 2 132 373, 64509 | 1 361 997,00 | 1 369 383,00 | 1 316 797,00 | 905 500,00 |
| Средства бюджета Московской области | 572 782,18 | 318 219,90 | 177 354,28 | 71 736,00 | 2 736,00 | 2 736,00 |
| Средства федерального бюджета | 377 624,91 | 105 532,41 | 191 092,50 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники | 634 065,38 | 381 692,38 | 252 373,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма I «Формирование комфортной городской среды»**

Целью подпрограммы является повышение уровня внешнего благоустройства территории городского округа Красногорск.

Основными мероприятиями подпрограммы, решение которых обеспечивает достижение цели подпрограммы, являются:

1. Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск

1. Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск
2. Создание условий для благоустройства территории городского округа Красногорск
3. Формирование комфортной городской световой среды
4. Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах

**Перечень мероприятий подпрограммы I «Формирование комфортной городской среды»**

| **№ п/п** | **Мероприятия по реализации подпрограммы** | **Срок исполнения мероприятия** | **Источники финансирования** | | **Объем финансирования мероприятия в 2017 году (тыс.руб.)** | **Всего, (тыс.руб.)** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** | | | | | **Ответственный за выполнение мероприятий** | **Результат выполнения мероприятия подпрограммы** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 018** | **2 019** | **2 020** | **2 021** | **2 022** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | ***Основное мероприятие 1*** Благоустройство общественных территорий городского округа Красногорск | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию №1** | | | **975 980,70** | **402 589,70** | **415 891,00** | **157 500,00** | **0,00** | **0,00** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **316 205,70** | **246 689,70** | **62 016,00** | **7 500,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **303 496,50** | **71 714,00** | **162 782,50** | **69 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | |  | **356 278,50** | **84 186,00** | **191 092,50** | **81 000,00** | **0,00** | **0,00** |
| 1.1. | *Обустройство набережной Москвы-реки в мкр. Павшинская пойма (в т.ч. береговая линия)* | 2018-2022 | ***Итого по п 1.1.*** | | | ***802 612,00*** | ***244 221,00*** | ***400 891,00*** | ***157 500,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 142 837,00 | 88 321,00 | 47 016,00 | 7 500,00 | 0,00 | 0,00 | Управление градостроительной деятельности |
| Средства бюджета МО | |  | 303 496,50 | 71 714,00 | 162 782,50 | 69 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | |  | 356 278,50 | 84 186,00 | 191 092,50 | 81 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2. | *Мероприятия по благоустройству общественных территорий* | 2018-2022 | ***Итого по п 1.2.*** | | | ***173 368,70*** | ***158 368,70*** | ***15 000,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 16 800,00 | *173 368,70* | *85 009,00* | *15 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства, МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *43 612,20* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *29 747,50* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 2 | ***Основное мероприятие 2***  Благоустройство дворовых территорий городского округа Красногорск | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию № 2** | | | **1 824 905,24** | **764 905,24** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **100 000,00** |  | Совершенствование внешнего благоустройства городского округа Красногорск |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **1 784 314,31** | **724 314,31** | **320 000,00** | **320 000,00** | **320 000,00** | **100 000,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **19 244,52** | **19 244,52** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | |  | **21 346,41** | **21 346,41** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 2.1. | *Комплексное благоустройство территорий\* (Приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий»)* | 2018-2022 | ***Итого по п 2.1.*** | | | ***1 760 668,54*** | ***700 668,54*** | ***320 000,00*** | ***320 000,00*** | ***320 000,00*** | ***100 000,00*** |  | Приведение в нормативное состояние следующих объектов благоустройства:  1. Детская площадка  2. Озеленение.  3. Наружное освещение.  4. Контейнерная площадка.  5.Информационный стенд.  6.Лавочки (скамейки)  7. Урны |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 278 904,00 | 1 759 608,00 | 699 608,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 100 000,00 |  |
| *1 759 608,00* | *700,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | *320 000,00* | *100 000,00* | Управление благоустройства |
| *507 667,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *134 280,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *46 841,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *10 120,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО | |  | 1 060,54 | 1 060,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2.2. | *Ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий и проездов дворовых территорий\*\* (Приложение 1 «Адресный перечень дворовых территорий»)* | 2018-2022 | ***Итого по п 2.2.*** | | | ***64 236,70*** | ***64 236,70*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 24 706,31 | 24 706,31 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | Выполнение следующего перечня видов работ:  -ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;  -обустройство автомобильных парковок |
| *24 706,31* | *17 937,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 715,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 805,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *1 249,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО | |  | 18 183,98 | 18 183,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *18 183,98* | *13 147,04* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 020,31* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 087,27* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *929,36* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| Средства федерального бюджета | |  | 21 346,41 | 21 346,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| *21 346,41* | *15 433,48* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |  |
| *2 371,67* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |  |
| *2 450,28* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |  |
| *1 090,98* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |  |
| 3. | ***Основное мероприятие 3***  Создание условий для благоустройства территории городского округа Красногорск | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию № 3** | | | **3 841 673, 20719** | **872 021, 19719** | **726 842,00** | **774 787,00** | **784 787,00** | **683 236,00** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **3 804 962, 19719** | **849 396,**  **19719** | **720 964,00** | **772 051,00** | **782 051,00** | **680 500,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **36 711,00** | **22 625,00** | **5 878,01** | **2 736,00** | **2 736,00** | **2 736,00** |
| 3.1. | *Организация сбора и вывоза строительного мусора* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.1.*** | | | ***62 467,00*** | ***12 467,00*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** | ***12 500,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 25 739,00 | 62 467,00 | 9 967,00 | 12 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | 9 500,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ТУ Нахабино |
| 2 500,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ТУ Ильинское |
| 0,00 | 0,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | ТУ Отрадненское |
| 3.2. | *Устройство и ремонт синтетического (резинового) покрытия* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.2.*** | | | ***11 098,00*** | ***11 098,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *11 098,00* | *3 598,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *2 500,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.3. | *Демонтаж незаконных строений* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.3.*** | | | ***3 587,00*** | ***3 587,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для проживания граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *3 587,00* | *450,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (целевая субсидия) |
|  | |  | *2 160,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
|  | |  | *977,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 3.4. | *Ремонт, реконструкция памятников и мемориальных комплексов* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.4.*** | | | ***573,00*** | ***573,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для проживания граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 573,00 | 573,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| 3.5. | *Содержание детских игровых площадок, воркаутов* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.5.*** | | | ***104 755,00*** | ***104 755,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *104 755,00* | *18 572,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
|  | *74 700,00* | *76 000,00* | *76 000,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (муниц. задание) |
|  | *11 483,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 3.6. | *Текущее содержание объектов благоустройства* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.6.*** | | | ***2 998 412,78*** | ***439 442,78*** | ***584 970,00*** | ***648 000,00*** | ***658 000,00*** | ***668 000,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *1 899 630,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Финансовое управление |
| *49,28* | *214 150,00* | *250 000,00* | *260 000,00* | *270 000,00* | Управление благоустройства |
| *128 806,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *230 611,72* | *294 320,00* | *294 000,00* | *294 000,00* | *294 000,00* | МБУ "КГС" (муниц. задание) |
| *44 230,00* | *50 000,00* | *69 000,00* | *69 000,00* | *69 000,00* | ТУ Нахабино |
| *17 824,78* | *16 500,00* | *21 500,00* | *21 500,00* | *21 500,00* | ТУ Ильинское |
| *17 921,00* | *10 000,00* | *13 500,00* | *13 500,00* | *13 500,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.7. | *Мероприятия по развитию благоустроенных территорий* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.7.*** | | | ***75 935,00*** | ***75 935,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *75 935,00* | *6 243,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *19 848,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *1 870,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *18 975,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *28 999,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 3.8. | *Проектирование, строительство и реконструкция прочих объектов благоустройства* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.8.*** | | | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | Финансовое управление | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 24 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.9. | *Отлов безнадзорных животных* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.9.*** | | | ***12 691,00*** | ***3 907,00*** | ***2 196,00*** | ***2 196,00*** | ***2 196,00*** | ***2 196,00*** | Управление благоустройства | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета МО | | 3 703,00 | 12 487,00 | 3 703,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 |
| 3.9.1 | *Отлов безнадзорных животных* | Средства бюджета МО | | 3 703,00 | 12 487,00 | 3 703,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 | 2 196,00 |
| 3.9.2 | *Прочие мероприятия по благоустройству округа* | Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 204,00 | 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.10. | *Обеспечение деятельности учреждений в сфере ЖКХ* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.10.*** | | | ***444 945,00*** | ***110 292,00*** | ***111 551,00*** | ***111 551,00*** | ***111 551,00*** | ***0,00*** | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 35 465,00 | 444 945,00 | 110 292,00 | 111 551,00 | 111 551,00 | 111 551,00 | 0,00 |
| 3.11. | *Приобретение техники для нужд внешнего благоустройства территории* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.11.*** | | | ***42 435,01*** | ***37 350,00*** | ***5 085,01*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 25 177,80 | 20 911,00 | 18 968,00 | 1 943,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| *20 911,00* | *14 948,00* | *1 943,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| *4 020,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | МБУ "КГС" (цел. субсидия) |
| Средства бюджета МО | | 21 521,01 | 18 382,00 | *3 142,01* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | Управление благоустройства |
| 3.12. | *Мероприятия по благоустройству и озеленению отдельных объектов* | 2018 | ***Итого по п 3.12.*** | | | ***52 832,53379*** | ***52 832,53379*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 52 832,53379 | 52 032,53379 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МБУ "КГС" (цел. субсидия) |
| 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | МАУК «Парки Красногорска» (цел.субсидия) |
| 3.13. | *Мероприятия по ландшафтному дизайну* | 2018 | ***Итого по п 3.13.*** | | | ***7 114,25*** | ***7 114,25*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 7 114,25 | 7 114,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.14. | *Содержание парка "Изумрудные холмы"* | 2018 | ***Итого по п 3.14.*** | | | ***5 516,80*** | ***5 516,80*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 5 516,80 | 5 516,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.15. | *Мероприятия по ликвидации последствий стихийных погодных условий* | 2018 | ***Итого по п 3.15.*** | | | ***2 510,83340*** | ***2 510,83340*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 2 510,83340 | 2 510,83340 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.16. | *Мероприятия по ликвидации несанкционированных рекламных объявлений* | 2018 | ***Итого по п 3.16.*** | | | ***300,00*** | ***300,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.17. | *Ремонт общежития по адресу: Ильинский тупик д.11* | 2018 | ***Итого по п 3.17.*** | | | ***3 800,00*** | ***3 800,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 3 800,00 | 3 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.18. | *Осуществление государственных полномочий в соответствии с законом МО "244/2017-ОЗ* | 2018-2022 | ***Итого по п 3.18.*** | | | ***2 700,00*** | ***540,00*** | ***540,00*** | ***540,00*** | ***540,00*** | ***540,00*** | Главный специалист администрации | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства бюджета МО | |  | 2 700,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 | 540,00 |
| 3.19 | *Благоустройство "Яблоневый сквер" вдоль Волоколамского шоссе* | 2019 | ***Итого по п 3.19.*** | | | **10 000,00** | **0,00** | **10 000,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | МБУ "КГС" (цел. субсидия) | Обеспечение надлежащего содержания объектов внешнего благоустройства |
| Средства бюджета г.о. Красногорск |  | | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4. | ***Основное мероприятие 4*** Формирование комфортной городской световой среды | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию № 4** | | | **1 077 532, 31790** | **412 675,3179** | **189 771,00** | **202 586,00** | **147 500,00** | **125 000,00** |  | Создание комфортных и безопасных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **913 827,0879** | **248 970,0879** | **189 771,00** | **202 586,00** | **147 500,00** | **125 000,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **163 705,23** | **163 705,23** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 4.1 | *Устройство объектов электросетевого хозяйства* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.1.*** | | | ***18 491,21*** | ***5 676,21*** | ***0,00*** | ***12 815,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 28 300,00 | *18 491,21* | *1 363,00* | *0,00* | *12 815,00* | *0,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *4 200,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *113,21* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 4.2. | *Архитектурно-художественное освещение* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.2.*** | | | ***219 393,72*** | ***123 393,72*** | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***32 000,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *219 393,72* | *121 293,72* | *32 000,00* | *32 000,00* | *32 000,00* | *0,00* | МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| *2 000,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *100,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| 4.3. | *Закупка электроэнергии для объектов наружного освещения* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.3.*** | | | ***410 892,1579*** | ***85 946,1579*** | ***94 973,00*** | ***94 973,00*** | ***65 000,00*** | ***70 000,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *410 892,1579* | *68 475,00* | *61 188,00* | *61 188,00* | *65 000,00* | *70 000,00* | Управление ЖКХ |
| *16 545,00* | *19 450,00* | *19 450,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *0,00* | *8 047,00* | *8 047,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *926,1579* | *6 288,00* | *6 288,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 4.4. | *Эксплуатация наружного освещения* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.4.*** | | | ***262 650,00*** | ***33 054,00*** | ***62 298,00*** | ***62 298,00*** | ***50 000,00*** | ***55 000,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | *262 650,00* | *28 380,00* | *51 598,00* | *51 598,00* | *50 000,00* | *55 000,00* | Управление ЖКХ |
| *4 654,00* | *10 700,00* | *10 700,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Нахабино |
| *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Ильинское |
| *20,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* | ТУ Отрадненское |
| 4.5. | *Техническое присоединение энергопринимающих устройств* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.5.*** | | | ***2 400,00*** | ***900,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***500,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 2 400,00 | 900,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| 4.6. | *Устройство и капитальный ремонт электросетевого хозяйства, систем наружного и архитектурно-художественного освещения в рамках реализации приоритетного проекта "Светлый город"* | 2018-2022 | ***Итого по п 4.6.*** | | | ***163 705,23*** | ***163 705,23*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ,  МКУ "ЕСЗ ГО Красногорск" |
| Средства бюджета МО | |  | 163 705,23 | 163 705,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5 | ***Основное мероприятие 5***  Создание благоприятных условий для проживания граждан в многоквартирных домах | 2018-2022 | **Итого по Мероприятию № 5** | | | **950 431,65** | **485 626,88** | **330 597,77** | **67 246,00** | **67 246,00** | **0,00** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | **266 741,35** | **63 003,35** | **69 246,00** | **67 246,00** | **67 246,00** | **0,00** |
| Средства бюджета МО | |  | **49 624,92** | **40 931,15** | **8 693,77** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Средства федерального бюджета | |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| Внебюджетные источники | | 752 909,00 | **634 065,38** | **381 692,38** | **252 373,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| 5.1. | *Ремонт подъездов многоквартирных домов* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.1.*** | | | ***217 550,44*** | ***117 234,02*** | ***40 316,42*** | ***30 000,00*** | ***30 000,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 21 755,00 | 123 716,00 | 31 716,00 | 32 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО | |  | 34 008,06 | 30 668,64 | 3 339,42 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | |  | 59 826,38 | 54 849,38 | 4 977,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.2. | *Установка камер видеонаблюдения в подъездах многоквартирных домов* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.2.*** | | | ***54 580,09*** | ***14 557,74*** | ***33 402,35*** | ***3 310,00*** | ***3 310,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 21 755,00 | 11 033,23 | 1 103,23 | 3 310,00 | 3 310,00 | 3 310,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| Средства бюджета МО | |  | 15 616,86 | 10 262,51 | 5 354,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | |  | 27 930,00 | 3 192,00 | 24 738,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.3. | *Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.3.*** | | | ***634 493,12*** | ***351 835,12*** | ***242 658,00*** | ***20 000,00*** | ***20 000,00*** | ***0,00*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | | 21 755,00 | 88 184,12 | 28 184,12 | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | Управление ЖКХ | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета МО | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Средства федерального бюджета | |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные источники (в рамках региональной программы) | | 752 909,00 | 546 309,00 | 323 651,00 | 222 658,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 5.4. | *Предоставление субсидий организациям, предоставляющим населению коммунальные услуги по тарифам, не обеспечивающим возмещение издержек в части вывоза ЖБО* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.4.*** | | | ***14 808,00*** | ***0,00*** | ***4 936,00*** | ***4 936,00*** | ***4 936,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 14 808,00 | 0,00 | 4 936,00 | 4 936,00 | 4 936,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| 5.5. | *Замена, обслуживание и ремонт внутриквартирного газового оборудования* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.5.*** | | | ***8 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***2 000,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 6 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| 5.6. | *Покрытие убытков управляющих организаций по содержанию домов пониженной капитальности* | 2018-2022 | ***Итого по п 5.6.*** | | | ***21 000,00*** | ***0,00*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***7 000,00*** | ***0,00*** |  | Создание комфортных и безопасных условий для проживания граждан в МКД |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | |  | 21 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | Управление ЖКХ |
| **Итого по подпрограмме I, в том числе:** | | | | | | **8 670 523, 11509** | **2 937 818, 33509** | **1 982 816,78** | **1 552 119,00** | **1 319 533,00** | **908 236,00** |  |  |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | | | | | | *7 086 050, 64509* | *2 132 373, 64509* | *1 361 997,00* | *1 369 383,00* | *1 316 797,00* | *905 500,00* |
| *Средства бюджета МО* | | | | | | *572 782,18* | *318 219,90* | *177 354,28* | *71 736,00* | *2 736,00* | *2 736,00* |
| *Средства федерального бюджета* | | | | | | *377 624,91* | *105 532,41* | *191 092,50* | *81 000,00* | *0,00* | *0,00* |
| *Внебюджетные источники* | | | | | | *634 065,38* | *381 692,38* | *252 373,00* | *0,00* | *0,00* | *0,00* |

\*-перечень видов работ по благоустройству:

1. Обустройство детских игровых площадок

2. Озеленение.

3. Наружное освещение.

4. Обустройство контейнерных площадок.

5.Обустройство информационных щитов.

6. Установка лавочек (скамеек)

7. Установка урн

\*\*

-ремонт асфальтового покрытия дворовых территорий;

-обустройство автомобильных парковок

**Паспорт подпрограммы II «Охрана окружающей среды»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальный заказчик подпрограммы | Управление благоустройства городского округа Красногорск | | | | | | |
| Источники  финансирования подпрограммы по годам реализации и  главным распорядителям  бюджетных средств,  в том числе погодам: | Главный  распорядитель бюджетных средств | Источник  финансирования | Расходы (тыс. рублей) | | | | |
| ИТОГО | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
| администрация городского округа Красногорск | Всего,  в том числе: | 376 816,00 | 93 204,00 | 95 204,00 | 94 204,00 | 94 204,00 |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 376 816,00 | 93 204,00 | 95 204,00 | 94 204,00 | 94 204,00 |
| Средства бюджета Московской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

**Подпрограмма II «Охрана окружающей среды»**

Подпрограмма направлена на снижение экологических рисков негативного воздействия на окружающую среду, а также на повышение уровня экологического образования и воспитания, экологической культуры населения, бережного отношения к окружающей среде и на решение проблемы создания эффективной системы обращения с отходами транспортного комплекса, особо опасных ртутьсодержащих отходов, которая в настоящее время признана многогранной и социально значимой.

Целью подпрограммы является:

Сохранение и восстановление природной среды, рациональное использование и воспроизводство природных ресурсов, сохранение биологического разнообразия на территории городского округа Красногорск, сокращение несанкционированной утилизации ртутьсодержащих отходов вместе с ТБО и использование отходов для вторичной переработки.

Основными мероприятиями подпрограммы, которые обеспечивают достижение цели подпрограммы, являются:

1. Выявление и ликвидация несанкционированных свалок;

2. Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающей среды;

3. Мониторинг окружающей среды;

4. Охрана водных объектов.

**Перечень мероприятий подпрограммы II «Охрана окружающей среды»**

| № п/п | Мероприятия по реализации подпрограммы | Источники финансирования | Срок исполнения мероприятия | Объем финансирования в 2016 году (тыс. руб) | Всего, (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам, (тыс.руб) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия подпрограммы | Результаты выполнения подпрограммы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1** | ***Основное мероприятие 1***  Выявление и ликвидация несанкционированных свалок | ***Итого по мероприятию № 1*** | |  | ***202 416*** | ***-*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  |  | ***202 416*** | ***-*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** |  |
| 1.1. | *Ликвидация несанкционированных свалок и навалов мусора* | ***Итого по п. 1.1.*** | |  | ***202 416*** | ***-*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** | ***50 604*** |  |  |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 |  | 202 416 | - | 50 604 | 50 604 | 50 604 | 50 604 |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды |
|  | 202 416 | - | 46 604 | 22 604 | 22 604 | 22 604 | Управление благоустройства, МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» |
| - | 2 000 | 10 000 | 10 000 | 10 000 | ТУ Нахабино |
| - | 1 000 | 11 000 | 11 000 | 11 000 | ТУ Ильинское |
| - | 1 000 | 7 000 | 7 000 | 7 000 | ТУ Отрадненское |
| Средства бюджета МО | 2019-2022 |  | - | - | - | - | - | - |  |
| **2.** | ***Основное мероприятие 2***  Экологическое образование, воспитание и информирование населения о состоянии окружающейсреды | ***Итого по мероприятию № 2*** | | ***200*** | ***123 040*** | ***-*** | ***29 760*** | ***31 760*** | ***30 760*** | ***30 760*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** | **2019-2022** | **200** | **123 040** | **-** | **29 760** | **31 760** | **30 760** | **30 760** |  |
| 2.1. | *Озеленение территории (коллективная посадка деревьев)* | ***Итого по п. 2.1.*** | | - | ***31 440*** | ***-*** | ***7 860*** | ***7 860*** | ***7 860*** | ***7 860*** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | - | 31 440 | - | 7 860 | 4 860 | 4 860 | 4 860 | Управление благоустройства |
| - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ТУ Нахабино |
| - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ТУ Ильинское |
|  | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ТУ Отрадненское |
| 2.2. | *Валка сухих и аварийных деревьев* | ***Итого по п. 2.2.*** | | - | ***80 000*** | *-* | ***20 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** | ***20 000*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | - | 80 000 | - | 17 000 | 12 000 | 12 000 | 12 000 | Управление благоустройства |
| - | 1 000 | 3 000 | 3 000 | 3 000 | МКУ «ЕСЗ ГО Красногорск» |
| **-** | 1 000 | 4 000 | 4 000 | 4 000 | ТУ Нахабино |
| **-** | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ТУ Ильинское |
| 2.3. | *Устройство площадок для выгула собак* | ***Итого по п. 2.3.*** | | - | **4 000** | - | **-** | **2 000** | **1 000** | **1 000** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | - | 4 000 | - | - | 1 000 | 1 000 | 1 000 | Управление благоустройства |
| - | - | 1 000 | - | - | ТУ Отрадненское |
| 2.4. | *Противоклещевая обработка* | ***Итого по п. 2.4.*** | | - | **5 600** | - | **1 400** | **1 400** | **1 400** | **1 400** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | -  - | 5 600 | - | 1 400 | 1 400 | 1 400 | 1 400 | Управление благоустройства |
| 2.5. | *Информирование населения о мероприятиях экологической направленности* | ***Итого по п. 2.5.*** | | ***100*** | ***2 000*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |  | Повышение экологического образования и воспитания населения |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | 100 | 2 000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление благоустройства |
| 3. | ***Основное мероприятие 3***  Мониторинг окружающей среды | ***Итого по мероприятию № 3*** | |  | ***2 000*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  | - | **2 000** | **-** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |  |
| 3.1 | *Санитарно-химические исследования воздуха, воды, почв* | ***Итого по п. 3.1.*** | | *-* | ***2 000*** | ***-*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** | ***500*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей  среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 |  | 2 000 | - | 500 | 500 | 500 | 500 | Управление благоустройства |
| 4. | ***Основное мероприятие 4***  Охрана водных объектов | ***Итого по мероприятию № 4*** | | - | ***49 360*** | ***-*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** |  |  |
| **Средства бюджета г.о. Красногорск** |  |  | **49 360** | **-** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** | ***12 340*** |  |
| 4.1. | *Содержание береговых линий водоемов, организация пляжного отдыха* | ***Итого по п. 4.1.*** | | - | ***9 360*** | ***-*** | ***2 340*** | ***2 340*** | ***2 340*** | ***2 340*** |  | Создание комфортных условий для отдыха граждан |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 |  | 9 360 | - | 2 340 | 2 340 | 2 340 | 2 340 | МБУ «КГС» (цел.субсидия) |
| 4.2. | *Мероприятия по уничтожению борщевика* | ***Итого по п. 4.2.*** | | - | ***40 000*** | ***-*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***10 000*** | ***10 000*** |  | Обеспечение экологической безопасности окружающей среды |
| Средства бюджета г.о. Красногорск | 2019-2022 | - | 40 000 | **-** | 10 000 | 4 000 | 4 0000 | 4 000 | Управление благоустройства |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ТУ Нахабино |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ТУ Ильинское |
| **-** | - | 2 000 | 2 000 | 2 000 | ТУ Отрадненское |
| **ИТОГО по Подпрограмме II, в т.ч.:** | | | | **376 816** | **-** | **93 204** | **95 204** | **94 204** | **94 204** |  |
| *Средства бюджета г.о. Красногорск* | | | | *376 816* | *-* | *93 204* | *95 204* | *94 204* | *94 204* |
|  | *Средства бюджета МО* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
|  | *Средства федерального бюджета* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |
|  | *Внебюджетные источники* | | | | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* | *-* |  |  |

Приложение 1.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Адресный перечень дворовых территорий г.о. Красногорск, сформированный по результатам инвентаризации, для выполнения работ по комплексному благоустройству территорий в 2018-2022 годах** | | | | | |
| **№** | **Адрес двора, включенного в комплексное благоустройство территории/ремонт асфальтового покрытия дворовой территории (КБТ/асф)** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** |
| **КБТ/асф** | **КБТ/асф** | **КБТ/асф** | **КБТ/асф** | **КБТ/асф** |
| 1 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.23к.1, д.23к.2, д.27к.1, д.29к.1 |  |  |  |  |  |
| 2 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 33, 33/1, 33/2, 35 | КБТ |  |  |  |  |
| 3 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 27, д. 29 | КБТ |  |  |  |  |
| 4 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д. 19, д. 25 |  |  |  |  |  |
| 5 | го Красногорск, ул. Карбышева, д.д. 15/2, 17, 17/2 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 6 | г. Красногорск, ул. Карбышева, д. 11, 13, 15 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 7 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.3, ул. Кирова, д.30 (2 очередь) | КБТ |  |  |  |  |
| 8 | г.Красногорск, ул. Кирова д.26, 28 | КБТ |  |  |  |  |
| 9 | г.Красногорск, ул. Ленина д. 59, д. 63, д. 65, д. 67 |  |  |  |  |  |
| 10 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47, 59 | КБТ |  |  |  |  |
| 11 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 49, 51, 53, 55 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 12 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.47к1, 47к2, 47/к3 | КБТ |  |  |  |  |
| 13 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.45 |  |  |  |  |  |
| 14 | г.Красногорск, ул. Ленина д.37, д.39, д.41 |  |  |  |  |  |
| 15 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.28, д.32 |  |  |  |  |  |
| 16 | г.Красногорск, ул. Успенская д.26, ул. Братьев Горожанкиных, д.23 | КБТ |  |  |  |  |
| 17 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 18 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.8, 12, 16 | КБТ |  |  |  |  |
| 19 | г.Красногорск, ул. Карбышева, д.7, д.9 |  |  |  |  |  |
| 20 | г.Красногорск, ул. Успенская, д.4, 6 | КБТ |  |  |  |  |
| 21 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.24, 26, 28, 30, 32 | КБТ |  |  |  |  |
| 22 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.14, 16, 18, 20 | КБТ |  |  |  |  |
| 23 | г.Красногорск, ул. Братьев Горожанкиных, д.2, д.4, д.6, д.8, д.10 |  |  |  |  |  |
| 24 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.42, д.44 |  |  |  |  |  |
| 25 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.22, д.22а, д.24, д.24а, д.26 |  |  |  |  |  |
| 26 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.34а, 36, 38, 38а, 38б | КБТ |  |  |  |  |
| 27 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.30а, 30б, 34, 34б | КБТ |  |  |  |  |
| 28 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.26а, д.28, д.30 |  |  |  |  |  |
| 29 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 1 |  |  |  |  |  |
| 30 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова, д. 3, 4, 6, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 31 | г.Красногорск, ул. Светлая, д. 2, 3, 4, 5, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 32 | г.Красногорск, ул. Вилора Трифонова д. 8 |  |  |  |  |  |
| 33 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.35 |  |  |  |  |  |
| 34 | г.Красногорск, ул. Ленина, д.31, д.33 |  |  |  |  |  |
| 35 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 21, 23, 25, 27, 29 | КБТ |  |  |  |  |
| 36 | г. Красногорск, ул. Ленина, д. 15, 15а, 17 | КБТ |  |  |  |  |
| 37 | г.Красногорск, ул. Ленина. д.5, д.5а, д.7, д.13 |  |  |  |  |  |
| 38 | г.Красногорск, ул. Ленина, д. 11а, д. 5б |  |  |  |  |  |
| 39 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 43, д. 45, д. 47, д. 49, ул.50 лет Октября, д.8,10 |  |  |  |  |  |
| 40 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 1а, д. 1б |  |  |  |  |  |
| 41 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 35а, 36а, 38, 38а; ул. 50 лет Октября, д. 2/37, 6 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 42 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 32, д. 32А, д. 33, д. 34, д. 34А |  |  |  |  |  |
| 43 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 29, 30, 31, 31а | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 44 | г. Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 26, 26а, 27, 27а, 28, 28а | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 45 | г.Красногорск, ул. Димитрова, д. 1, 3, 5, 7, ул. Железнодорожная, д. 23, 24, 25, 25А | КБТ |  |  |  |  |
| 46 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 35, 37, 39 | КБТ |  |  |  |  |
| 47 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 33/13, ул. Димитрова, д. 9, д. 11 |  |  |  |  |  |
| 48 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 3, ул. Циолковского, д. 2/35, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 49 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 5, д. 7, д. 9 |  |  |  |  |  |
| 50 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 13, 15, 17, 19 | КБТ |  |  |  |  |
| 51 | г.Красногорск, ул. Комсомольская, д. 23, 25, 27, 29, 31- ул. Димитрова, д. 4, 6, 8, 10 | КБТ |  |  |  |  |
| 52 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 8, 10, 12, 13 | КБТ |  |  |  |  |
| 53 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 14, 15, 16, 17 | КБТ |  |  |  |  |
| 54 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 18, д. 20, д. 22 |  |  |  |  |  |
| 55 | г.Красногорск, ул. Циолковского, д. 15, д.17 |  |  |  |  |  |
| 56 | г.Красногорск, ул. 50 лет Октября, д. 1, 1а, 3, 3а, 5, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 57 | г. Красногорск, Волоколамское шоссе, д. 1, 1а, 1б, 2, 3, 4/1; пр. Чехова, д. 3, 5; ул. Чайковского, д. 2, 6, 7 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 58 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 21/2, 19; Волоколамское шоссе, д. 10, 11/1 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 59 | г.Красногорск, проезд Чехова, д. 3, 5 - ул. Чайковского, д. 6, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 60 | г.Красногорск, ул. Пушкинская, д. 19, д. 21, ул. 50 лет Октября, д. 7б |  |  |  |  |  |
| 61 | г.Красногорск, ул. Дачная, д. 11, д. 9, ул. 50 лет Октября, д. 7а |  |  |  |  |  |
| 62 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 7, 9, 11, 13; ул. Жуковского, д. 8а, 8, 10; ул. Железнодорожная, д. 9 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 63 | г.Красногорск, ул. Железнодорожная, д. 7, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 64 | г.Красногорск, ул. Чайковского, д. 14, д. 16, д. 18, ул. Жуковского, д. 4, д. 6, Железнодорожный п-д, д. 1, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 65 | г. Красногорск, Железнодорожный проезд, д. 2 - ул. Железнодорожная, д. 5, 4, 3, 2, 1 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 66 | г. Красногорск, ул. Чайковского, д. 8, 8а, 10, 12 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 67 | го Красногорск, ул. Заводская, д. 27, ул. Королева, д.д. 1,2 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 68 | го Красногорск, ул. Королева, д.д. 5,7, ул. Промышленная, д.42 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 69 | го Красногорск, Ильинское шоссе, д.д. 12,14,16,18 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 70 | г. Красногорск, Южный бульвар, д. 2, 4, 6, ул. Королева, д.9, ул. Заводская, д. 29, 31 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 71 | г. Красногорск, ул. Заводская, д. 22, 2, 4; ул. Строителей, д. 3, 5 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 72 | г.Красногорск, ул. Заводская, д. 17, д. 23, д. 24 |  |  |  |  |  |
| 73 | Оптический переулок, д.5, д.5, к.1, д.7, д.7, к.1 |  |  |  |  |  |
| 74 | г.Красногорск, Оптический пер., д. 1, д. 3, д. 3, к 1 |  |  |  |  |  |
| 75 | г.Красногорск, Оптический пер., д.16 |  |  |  |  |  |
| 76 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 2, д. 3, Оптический пер., д. 2, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 77 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 6, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 78 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 4, д. 5, Оптический пер., д. 6, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 79 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 3, 2, 7, 6, 1, 4, 5 | КБТ |  |  |  |  |
| 80 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 19, 19а, 19б, 19в | КБТ |  |  |  |  |
| 81 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 10а, 11, 12, 22, 24 | КБТ |  |  |  |  |
| 82 | г.Красногорск, ул. Вокзальная, д. 13, д. 14, д. 15, д. 16 |  |  |  |  |  |
| 83 | г.Красногорск, ул.Вокзальная д.25, Ильинское шоссе д.6 |  |  |  |  |  |
| 84 | г.Красногорск, Ильинское шоссе, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 85 | го Красногорск, ул. Вокзальная, д.д. 27,29, Ильинское шоссе, д.д. 1,2,3 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 86 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 1, 2, 4 | КБТ |  |  |  |  |
| 87 | го Красногорск, ул. Школьная, д.д. 6,8,10,12,14 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 88 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 7, 9, 11 | КБТ |  |  |  |  |
| 89 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д. 46, д. 48, д. 50 |  |  |  |  |  |
| 90 | г.Красногорск, Красногорский б-р, к. 36 |  |  |  |  |  |
| 91 | г.Красногорск, Красногорский б-р, к. 26, д. 28, д. 32, д. 34 |  |  |  |  |  |
| 92 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 20, 24 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 93 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д.18, 14 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 94 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д.10 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 95 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д.д. 30,32,40 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 96 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 34, 36 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 97 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д.17 |  |  |  |  |  |
| 98 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д.15 |  |  |  |  |  |
| 99 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.13к1, 13к2, Ильинский бульвар, д.8 | КБТ |  |  |  |  |
| 100 | г.Красногорск, Красногорский б-р, д.17, Ильинский б-р, д.7, д.9, Павшинский б-р, д.11 |  |  |  |  |  |
| 101 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.10 |  |  |  |  |  |
| 102 | г.Красногорск, Красногорский бульвар, д. 19, 21, Подмосковный бульвар, д.12, 14 | КБТ |  |  |  |  |
| 103 | го Красногорск, Подмосковный бульвар, д. 13 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 104 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д.11, ул. Игната Титова, д.7 |  |  |  |  |  |
| 105 | г.Красногорск, ул. Игната Титова, д. 3, ул. Спасская, д.6, 8, 10, 12 |  |  |  |  |  |
| 106 | г.Красногорск, ул. Егорова, д.5, ул. Спасская, д. 4 |  |  |  |  |  |
| 107 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 1, ул. Егорова, д.3 |  |  |  |  |  |
| 108 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д.3, д.5 |  |  |  |  |  |
| 109 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 7 |  |  |  |  |  |
| 110 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д. 8 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 111 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 4, ул. Зверева, д. 6, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 112 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 6 | КБТ |  |  |  |  |
| 113 | г.Красногорск, ул. Зверева, д. 2, 4, 6, 8 (со стороны улицы) | КБТ |  |  |  |  |
| 114 | г.Красногорск, Подмосковный б-р, д. 8 |  |  |  |  |  |
| 115 | г.Красногорск, Ильинский тупик, д. 13 | КБТ |  |  |  |  |
| 116 | г.Красногорск, Павшинский б-р, д. 12, Ильинский б-р, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 117 | г.Красногорск, Павшинский бульвар, д. 8, 12, Подмосковный бульвар, д. 6, 4 | КБТ |  |  |  |  |
| 118 | г.Красногорск, Ильинский бульвар, д. 3, 5, Подмосковный бульвар, д. 2 | КБТ |  |  |  |  |
| 119 | го Красногорск, Ильинский бульвар, д. 2а |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 120 | го Красногорск, Павшинский бульвар, д.д. 16,18,20 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 121 | го Красногорск, Красногорский бульвар, д. 6 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 122 | г.Красногорск, ул. Оранжерейная, д. 1, д. 5, ул. Кирова, д. 2 |  |  |  |  |  |
| 123 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5а, д. 4, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 124 | г.Красногорск, ул. Центральный проезд, д. 1, 2, ул. Лесная, д. 10, 12, 14 | КБТ |  |  |  |  |
| 125 | г.Красногорск, ул. Народного ополчения, д. 33, 34, 35, 36, 37, 38 | КБТ |  |  |  |  |
| 126 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 19, д. 21 |  |  |  |  |  |
| 127 | г.Красногорск, ул. Кирова, д. 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 5а | КБТ |  |  |  |  |
| 128 | г.Красногорск, ул.Пионерская, д.12, 14, ул. Маяковского, д. 2, ул. Октябрьская, д. 14 | КБТ |  |  |  |  |
| 129 | г.Красногорск, ул. Пионерская д. 16, ул. Октябрьская, д. 15, ул. Маяковского, д. 1 | КБТ |  |  |  |  |
| 130 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 18, д. 20 |  |  |  |  |  |
| 131 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 14, 15, 16 | КБТ |  |  |  |  |
| 132 | г.Красногорск, ул. Речная, д. 20, к.1-4 |  |  |  |  |  |
| 133 | г.Красногорск, ул. Речная, д.19 |  |  |  |  |  |
| 134 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 11, д. 12 |  |  |  |  |  |
| 135 | г.Красногорск, ул. Первомайская, д. 5, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 136 | го Красногорск, в/г Павшино, д.д. 16,18,3,15,17 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 137 | го Красногорск, ул. Лесная, д.д. 3,3а, ул. Советская, д. 2 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 138 | г.Красногорск, ул. Лесная, д. 3, д. 5, д. 9, д. 3а |  |  |  |  |  |
| 139 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 17, д. 19 |  |  |  |  |  |
| 140 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 9, д. 15 |  |  |  |  |  |
| 141 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 8, 10, ул. Октябрьская, д. 6, 7, 9 | КБТ |  |  |  |  |
| 142 | г.Красногорск, ул. Пионерская, д. 4, д. 6 |  |  |  |  |  |
| 143 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 3, д. 5 |  |  |  |  |  |
| 144 | г.Красногорск, ул. Октябрьская, д. 1, д. 2, ул. Пионерская, д. 1, д. 2, д. 3 |  |  |  |  |  |
| 145 | г.Красногорск, ул. Школьная, д. 12, д. 14, д. 16, д. 16а, д. 18, д. 20, д. 20а |  |  |  |  |  |
| 146 | г.Красногорск, ул.Геологов, д. 10а, 10б | КБТ |  |  |  |  |
| 147 | г.Красногорск, ул. Мира, д. 10, д.14, д. 16, д. 18 |  |  |  |  |  |
| 148 | г.Красногорск, ул.Геологов, д.1, 3 | КБТ |  |  |  |  |
| 149 | го Красногорск, ул. Северная, д.д. 53а,53,55,57/2, ул. Осенняя, 16 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 150 | г.Красногорск, ул. Мира, д. 20 ,22, 24 |  |  |  |  |  |
| 151 | г. Красногорск, ул. Осенняя, д. 18 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 152 | го Красногорск, проезд Островского, д.19 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 153 | г.Красногорск, ул.Северная, д.55, д. 57/2, д. 53 |  |  |  |  |  |
| 154 | го Красногорск, ул. Полюсная, д.д. 1,3, ул. Чкалова, д. 24, ул. Северная, д.д. 37,39 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 155 | г.Красногорск, ул.Мира, д. 2, д. 4, д.6 |  |  |  |  |  |
| 156 | г.Красногорск, ул.Благовещенская, д.8, 6 | КБТ |  |  |  |  |
| 157 | г.Красногорск, ул.Благовещенская. д.12 |  |  |  |  |  |
| 158 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 18, 24 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 159 | г. Красногорск, ул. Ткацкой фабрики, д. 1а, 2а, 3а, 4а | КБТ |  |  |  |  |
| 160 | Ильинское шоссе, д. 2а, в/г Павшино, д. 2б, 19 | КБТ |  |  |  |  |
| 161 | в/г Павшино, д. 2, 5, 6, 14 | КБТ |  |  |  |  |
| 162 | го Красногорск, ул. Опалиха, д.д. 26,28 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 163 | г.Красногорск, ул.Светлая, д.6, 8, 9 |  |  |  |  |  |
| 164 | п.Нахабино, Институтская, д.1 |  |  |  |  |  |
| 165 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.2, 2А | КБТ |  |  |  |  |
| 166 | п.Нахабино, Институтская, д.3А, д.4 |  |  |  |  |  |
| 167 | п.Нахабино, Институтскя, д.5 |  |  |  |  |  |
| 168 | п.Нахабино, Институтская, д.8 |  |  |  |  |  |
| 169 | п.Нахабино, Институтская, д.8А |  |  |  |  |  |
| 170 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Институтская, д.6, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 171 | п.Нахабино, Институтская, д.9 |  |  |  |  |  |
| 172 | п.Нахабино, Институтская, д.10А |  |  |  |  |  |
| 173 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Институтская, д.13/3 | КБТ |  |  |  |  |
| 174 | п.Нахабино, Институтская, д.13/1, д.13/2 |  |  |  |  |  |
| 175 | п.Нахабино, Институтская, д.11, д.4А + Панфилова, д.1 |  |  |  |  |  |
| 176 | п.Нахабино, Институтская, д.86 |  |  |  |  |  |
| 177 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Чкалова, д.1, 2, 3 | КБТ |  |  |  |  |
| 178 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Чкалова, д.д. 5,7 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 179 | п.Нахабино, Панфилова, д.15, д.17, д.19 |  |  |  |  |  |
| 180 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Панфилова, д.д. 27,29 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 181 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Панфилова, д.д. 23, 25 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 182 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.25, 27 | КБТ |  |  |  |  |
| 183 | п.Нахабино, Панфилова, д.13А, д.9А |  |  |  |  |  |
| 184 | п.Нахабино, Панфилова, д.13 |  |  |  |  |  |
| 185 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.11 | КБТ |  |  |  |  |
| 186 | п.Нахабино, Панфилова, д.7А, д.7Б, д.9 |  |  |  |  |  |
| 187 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Панфилова, д.12, 14, 24, 22 | КБТ |  |  |  |  |
| 188 | п.Нахабино, Панфилова, д.5, д.3А |  |  |  |  |  |
| 189 | п.Нахабино, Панфилова, д.4, д.6, д.8, д.10 |  |  |  |  |  |
| 190 | п.Нахабино, Панфилова, д.20, д.16, д.18 |  |  |  |  |  |
| 191 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.8, 10, 12 | КБТ |  |  |  |  |
| 192 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. 11 Саперов, д.3 | КБТ |  |  |  |  |
| 193 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Карбышева, д.3, 5 | КБТ |  |  |  |  |
| 194 | п.Нахабино, Парковая, д.3, д.4, д.7, д.19 |  |  |  |  |  |
| 195 | п.Нахабино, Парковая, д.8, д.9, д.10 |  |  |  |  |  |
| 196 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Парковая, д.13, 13А | КБТ |  |  |  |  |
| 197 | п.Нахабино, Парковая, д.5, д.6 |  |  |  |  |  |
| 198 | п.Нахабино, Парковая, д.17 |  |  |  |  |  |
| 199 | п.Нахабино, Парковая, д.12, д.18 |  |  |  |  |  |
| 200 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Парковая, д.18А | КБТ |  |  |  |  |
| 201 | п.Нахабино, Парковая, д.21 |  |  |  |  |  |
| 202 | п.Нахабино, Инженерная, д. 4/1, д. 4/2 |  |  |  |  |  |
| 203 | п.Нахабино, Школьная, д.1А, д.3А |  |  |  |  |  |
| 204 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Новая, д.1, 2, 4, 5 | КБТ |  |  |  |  |
| 205 | п.Нахабино, Молодежная, д.10 |  |  |  |  |  |
| 206 | п.Нахабино, Молодежная, д.2, д.4, д.6 + Школьная, д.5 |  |  |  |  |  |
| 207 | п.Нахабино, Школьная, д.7А, 7Б, 7 | КБТ |  |  |  |  |
| 208 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д.8 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 209 | п.Нахабино, Братьев Волковых, д.1 |  |  |  |  |  |
| 210 | п.Нахабино, Школьная, д.9 | КБТ |  |  |  |  |
| 211 | го Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Школьная, д.д. 11,15 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 212 | п.Нахабино, Школьная, д.13 |  |  |  |  |  |
| 213 | п.Нахабино, Школьная, д.10 |  |  |  |  |  |
| 214 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая, д.8 | КБТ |  |  |  |  |
| 215 | п.Нахабино. Советская, д.28 |  |  |  |  |  |
| 216 | п.Нахабино, Красноармейская, д.4, д.4А, д.4Б |  |  |  |  |  |
| 217 | п.Нахабино, Красноармейская, д.5А |  |  |  |  |  |
| 218 | г. Красногорск, р.п. Нахабино, ул. Красноармейская, д. 62, 64 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 219 | п.Нахабино, Красноармейская, д.58, д.60 |  |  |  |  |  |
| 220 | п.Нахабино, Красноармейская, д.70 |  |  |  |  |  |
| 221 | п.Нахабино, Красноармейская, д.66 |  |  |  |  |  |
| 222 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.44/1 | КБТ |  |  |  |  |
| 223 | п.Нахабино, Красноармейская, д.44 |  |  |  |  |  |
| 224 | п.Нахабино, Красноармейская, д.33, д.35, д.37 |  |  |  |  |  |
| 225 | го Красногорск, р.п.Нахабино, ул. Красноармейская, д. 37, 39 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 226 | п.Нахабино, Красноармейская, д.49 |  |  |  |  |  |
| 227 | п.Нахабино, Красноармейская, д.47 |  |  |  |  |  |
| 228 | п.Нахабино, Красноармейская, д.51, д.53, д.55 |  |  |  |  |  |
| 229 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Красноармейская, д.57, 61 | КБТ |  |  |  |  |
| 230 | п.Нахабино, Красноармейская, д.52Б, д.52А, д.63 |  |  |  |  |  |
| 231 | п.Нахабино, Красноармейская, д.50, д.52, д.54 |  |  |  |  |  |
| 232 | го Красногорск, р.п.Нахабино, Новая Лесная, д.1, 3, 5 | КБТ |  |  |  |  |
| 233 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.1А, д.9 |  |  |  |  |  |
| 234 | п.Нахабино, Новая Лесная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 235 | п.Нахабино, Совпартшкола, д.18, д.19, д.20 |  |  |  |  |  |
| 236 | п.Нахабино, Совхозная, д.7 |  |  |  |  |  |
| 237 | п.Нахабино, Совхозная, д.6, д.4Б, д.10 |  |  |  |  |  |
| 238 | го Красногорск, д. Путилково, д.д. 7,8,9 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 239 | д. Путилково, д.14,15 |  |  |  |  |  |
| 240 | д.Путилково, ул.Братцевская, д.6,8,10,12 |  |  |  |  |  |
| 241 | го Красногорск, д. Путилково, ул. Садовая, д. 18 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 242 | д. Путилково, д.10 |  |  |  |  |  |
| 243 | п. Отрадное, д.1,2 |  |  |  |  |  |
| 244 | п. Отрадное, д.3,4,5,6 |  |  |  |  |  |
| 245 | п.Отрадное, д.7,8,9 |  |  |  |  |  |
| 246 | п.Отрадное, д.10 |  |  |  |  |  |
| 247 | п.Отрадное, д.11 |  |  |  |  |  |
| 248 | п.Отрадное, д.12,12а |  |  |  |  |  |
| 249 | п. Светлые Горы, д.5,6 |  |  |  |  |  |
| 250 | п.Светлые Горы, д.1,9,12,20,21 |  |  |  |  |  |
| 251 | п.Светлые Горы, д.8,22,23 |  |  |  |  |  |
| 252 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 9а, 24, 25 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 253 | го Красногорск, пос. Светлые горы, д. 16, 17, 18 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 254 | д. Путилково, ул.Садовая, д.19 |  |  |  |  |  |
| 255 | Московская область, Красногорский район, пос.Истра, дома 1-15 |  |  |  |  |  |
| 256 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.1-5 |  |  |  |  |  |
| 257 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.6-9 |  |  |  |  |  |
| 258 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.15 |  |  |  |  |  |
| 259 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.16 |  |  |  |  |  |
| 260 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.17 |  |  |  |  |  |
| 261 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.18 |  |  |  |  |  |
| 262 | поселок дачного хозяйства Архангельское, д.10, 13, 14 |  |  |  |  |  |
| 263 | поселок Архангельское, д.9 |  |  |  |  |  |
| 264 | поселок Архангельское, д.3,4,10 |  |  |  |  |  |
| 265 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 12, 20, 21, 22 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 266 | го Красногорск, пос. Архангельское, д. 23, 24, 25 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 267 | поселок Архангельское, д.2,5-8,13 |  |  |  |  |  |
| 268 | поселок Архангельское, д.14-17,11 |  |  |  |  |  |
| 269 | поселок Архангельское, д.22 |  |  |  |  |  |
| 270 | поселок Архангельское, д.26-30,1 |  |  |  |  |  |
| 271 | поселок Архангельское, д.31-40 |  |  |  |  |  |
| 272 | пос.Истра, дома 16-17 |  |  |  |  |  |
| 273 | пос.Истра, дома 18-19 |  |  |  |  |  |
| 274 | пос.Истра, дома 20-22 |  |  |  |  |  |
| 275 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.16-19 |  |  |  |  |  |
| 276 | го Красногорск, с. Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.д. 20,27 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 277 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.28-30 |  |  |  |  |  |
| 278 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.31 |  |  |  |  |  |
| 279 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.32 |  |  |  |  |  |
| 280 | с.Петрово-Дальнее, пос.Ленинский, д.33 |  |  |  |  |  |
| 281 | с.Дмитровское, ул.Молодежная, 7-9 |  |  |  |  |  |
| 282 | го Красногорск, д.Поздняково, ул. Центральная, д. 1а |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 283 | го Красногорск, пос. Ильинское-Усово, ул. Верхняя стройка, д. 8, 8в, 16, 18 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 284 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.1, 2 | КБТ |  |  |  |  |
| 285 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.3 |  |  |  |  |  |
| 286 | пос.Ильинское-Усово, ул.Новый поселок, д.4 |  |  |  |  |  |
| 287 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 5, 5а | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 288 | пос. Ильинское-Усово, ул. Новый поселок, д. 11а, 11б | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 289 | го Красногорск, пос.Инженерный-1, в/г 8/1, д.1 | КБТ |  |  |  |  |
| 290 | го Красногорск, пос. Инженерный-1, д.4 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 291 | пос.Новый д.1-2 |  |  |  |  |  |
| 292 | го Красногорск, пос. Новый, д. 4, 8, 10 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 293 | го Красногорск, пос.Новый д.11 | КБТ |  |  |  |  |
| 294 | пос.Новый д.12 |  |  |  |  |  |
| 295 | пос.Новый д.23-23а |  |  |  |  |  |
| 296 | пос.Мечниково, д.6-7 |  |  |  |  |  |
| 297 | пос.Мечниково, д.8-9 |  |  |  |  |  |
| 298 | го Красногорск, пос. Мечниково, 10,11,13,14,4,5 |  | КБДТ/асф |  |  |  |
| 299 | пос.Мечниково, д.15,12,3 |  |  |  |  |  |
| 300 | пос.Мечниково, д.16-17,20 |  |  |  |  |  |
| 301 | пос.Мечниково, д.18 |  |  |  |  |  |
| 302 | пос.Мечниково, д.22 |  |  |  |  |  |
| 303 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.1 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 304 | го Красногорск, пос.Мечниково, д.2 | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 305 | с.Петрово-Дальнее, ул.Новый поселок, д.5а-пос.Мечниково д.21 |  |  |  |  |  |
| 306 | го Красногорск, с. Петрово-Дальнее, д. 1а | КБТ/асф |  |  |  |  |
| 307 | с.Петрово-Дальнее, ул.Колхозная, д.33а |  |  |  |  |  |
| 308 | пос.Мечниково, д.25 |  |  |  |  |  |