Приложение

к постановлению администрации

городского округа Красногорск

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Муниципальная программа**

**Красногорского муниципального района**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**на 2017-2021 годы**

Красногорск

2016

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

**на 2017 - 2021 годы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Координатор муниципальной программы | И.о. первого заместителя главы | | | | | |
| Заказчик муниципальной программы | Управление жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства | | | | | |
| Цели муниципальной программы | Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период с 2017 по 2021 годы.  Обеспечить устойчивое функционирование и развитие коммунальной сферы и повышение качества предоставления коммунальных услуг населения | | | | | |
| Перечень подпрограмм | «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства». | | | | | |
| **Источники финансирования муниципальной программы,**  **в том числе по годам:** | **Расходы (тыс. рублей)** | | | | | |
| **Всего** | **2017 год** | **2018 год** | **2019 год** | **2020 год** | **2021 год** |
| **Средства районного бюджета** | **589 389** | **567 581** | **5 452** | **5 452** | **5 452** | **5 452** |
| **Средства бюджета г.п. Красногорск** | **267 740** | **267 740** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Внебюджетные источники** | **655 360** | **211 220** | **264 140** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |
| **Бюджет Московской области** | **104 040,08** | **96 634,08** | **3 703** | **3 703** | **0** | **0** |
| **Всего, в том числе по годам:** | **1 616 529,08** | **1 143 175,08** | **273 295** | **69 155** | **65 452** | **65 452** |
| Планируемые результаты реализации муниципальной программы | 2017 год | | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| Уровень готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области к осенне-зимнему периоду | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | 0,12 | | 0,11 | 0,10 | 0,9 | 0,8 |
| Доля населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой | 98,90 | | 99,10 | 99,40 | 99,70 | 100 |
| Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество домов, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках программы «Проведения  капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области на 2014-2038годы» | 29 | | 48 | 18 | 18 | 18 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной  Системой %/шт. | 100%/95246шт. | | 100%/95246 | 100%/95246 | 100%/95246 | 100%/95246 |
| Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями (%/шт) | 30%/74 | | 40%/99 | 50%/124 | 60%/149 | 70%/174 |
| Количество установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | 2 | | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | 37 | | 29 | 33 | 33 | 33 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние | 825 | | 825 | 825 | 825 | 825 |
| Количество приобретённой техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий. | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | 100 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведённого анализа | 50 | | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных/реконструируемых объектов на территории военных городков в сфере жкх | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество канализационных коллекторов, приведённых в надлежащее состояние | 0 | | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество очистных сооружений, приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | 0 | | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество КНС, приведённых в надлежащее состояние | 1 | | 0 | 0 | 0 | 0 |

**1.Общие характеристики сферы реализации**

**муниципальной программы.**

Муниципальная программа Красногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства» разработана на основании Федерального закона от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Указов Президента Р.Ф. от 07.05.2012г. №596-601; №761;№1866 и от 10.09.2012г. №1276, Постановления Правительства МО от 23.08.2013г. №664/38 «Об утверждении государственной программы Московской области «Развитие жилищно-коммунального хозяйства Московской области на 2014-2018 годы». Стратегия Программы направлена на решение социально-экономического развития Красногорского муниципального района, создание условий для повышения уровня и качества жизни населения Красногорского муниципального района Московской области.

Основными задачами программы являются совершенствование коммунального комплекса Красногорского муниципального района; улучшение снабжения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Красногорского муниципального района, а также улучшение качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района

Немалое внимание уделено в программе развитию систем и объектов водоснабжения, водоотведения, замене и ремонту объектов коммунальной инфраструктуры с высоким уровнем износа, установке станций очистки воды, а также улучшению качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района.

**2.Основные цели и задачи Программы.**

Цели Программы:

- Разработать единый комплекс мероприятий, направленных на обеспечение оптимальных решений системных проблем в области функционирования и развития коммунальной инфраструктуры на период с 2017 по 2021 годы.

- Обеспечить устойчивое функционирование и развитие коммунальной сферы, повышение качества предоставления коммунальных услуг населения.

Задачи Программы:

- Совершенствование коммунального комплекса Красногорского муниципального района

- Улучшение снабжения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Красногорского муниципального района

- Улучшение качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района

**3. Сроки реализации Программы.**

Срок реализации Программы с 2017 по 2021 годы.

**4. Источники финансирования Программы.**

Источниками финансирования Программы являются бюджет Красногорского муниципального района, бюджет Московской области, бюджеты городских и сельских поселений Красногорского муниципального района а также предприятий ЖКХ и привлеченные инвестиции.

**Планируемые результаты реализации муниципальной**

**Программы Красногорского муниципального района на 2017-2021 гг.**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Планируемый объем финансирования на решение данной задачи (тыс. руб.) | | Показатель реализации мероприятий муниципальной программы/ подпрограммы | Единица измерения | Базовое значение показателя (на начало реализации программы/ подпрограммы) | Планируемое значение показателя по годам реализации | | | | |
| Бюджет района | Другие источники (в разрезе) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| 1. | ***Задача 1***  Совершенствование коммунального комплекса Красногорского муниципального района | 0 | 365000 - внебюджетные источники | Уровень готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области  к осенне-зимнему периоду | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | тыс.руб/тыс.чел | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество приобретённой техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий. | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Объём информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведённого анализа | % | 0 | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2. | ***Задача 2***  Улучшение снабжения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Красногорского муниципального района | 392760 | 24 743 0 бюджет г.п. Красногорск;  81 774,08 – бюджет МО;  111 220 - внебюджетные источники | Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | Ед./1 тыс. населения | 0,12 | 0,12 | 0,11 | 0,10 | 0,9 | 0,8 |
| Доля населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой | % | 98,90 | 98,90 | 99,10 | 99,40 | 99,70 | 100 |
| Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  |  |  |  | Количество построенных/реконструируемых объектов на территории военных городков в сфере жкх | Ед. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество канализационных коллекторов, приведённых в надлежащее состояние | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Количество очистных сооружений, приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Ед. | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Количество КНС, приведённых в надлежащее состояние | Ед. | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. | ***Задача 3***  Улучшение качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района | 196 629 | 22266 – средства бюджета МО;  242 997 – средства бюджета г.п. Красногорск | Количество домов, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках программы «Проведения  капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области на 2014-2038годы» | Ед. | 24 | 29 | 48 | 18 | 18 | 18 |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | % | 50 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной  Системой %/шт. | % | 100 | 100%/  95246шт. | 100%/  95246 | 100%/  95246 | 100%/  95246 | 100%/  95246 |
| Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями (%/шт) | % | 21 | 30%/74 | 40%/99 | 50%/124 | 60%/149 | 70%/174 |
| Количество установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | Ед. | 18 | 37 | 29 | 33 | 33 | 33 |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние | Ед. | 240 | 825 | 825 | 825 | 825 | 825 |

**Методика расчета значений показателей реализации муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района на 2017-2021г.г.**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

| **Показатели, характеризующие реализацию задач программы** | **Алгоритм формирования показателя**  **и методологические пояснения** | **Источник информации** |
| --- | --- | --- |
| **1. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Совершенствование коммунального комплекса Красногорского муниципального района»** | | |
| Уровень готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области  к осенне-зимнему периоду | Значение показателя определяется как отношение количества фактически подготовленных объектов к количеству соответствующих объектов, установленных заданием по объемам работ по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства к осенне-зимнему периоду. | Сводные сведения от  УК и РСО го Красногорск |
| Задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | Значение показателя определяется как отношение задолженность за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения | Сводные сведения от  энергоснабжающих предприятий  го Красногорск |
| Количество приобретённой техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий. | Количество приобретённой техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий. | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Объём информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства | Плановые значения показателя на 2017-2018 годы определены в соответствии с [постановлением](consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790134FAF33863CAAC4F195DC61D681A5A566E439FMBoCI) Правительства Московской области от 17.11.2015 N 1073/44 "Об утверждении комплекса мер по содействию развитию конкуренции в Московской области". | Сводные сведения от предприятий коммунального комплекса  Го Красногорск |
| Доля объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведённого анализа | Оценка эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, осуществляется в соответствии с [приказом](consultantplus://offline/ref=A308F9B60956B58D790135F4E63863CAAF4D145BCE16681A5A566E439FMBoCI) Минэкономразвития России и Минстроя России от 07.07.2014 N 373/пр "Об утверждении методических рекомендаций по установлению рекомендуемых показателей эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, и рекомендуемых критериев оценки эффективности управления государственными и муниципальными предприятиями, осуществляющими деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства". | Сводные сведения от  КУМИ го Красногорск |
| **2. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Улучшение снабжения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Красногорского муниципального района»** | | |
| Доля актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Значение показателя определяется как отношение количества актуализированных схем теплоснабжения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием к общему количеству актуализированных схем теплоснабжения | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Доля актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием | Значение показателя определяется как отношение количества актуализированных схем водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием к общему количеству актуализированных схем водоснабжения и водоотведения | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | Значение показателя определяется как отношение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения | Данные ЕДДС |
| Доля населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой | Значение показателя определяется как отношение количества населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой к общему количеству населения | Сводные сведения от водоснабжающих предприятий го Красногорск |
| Доля сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения | Значение показателя определяется как отношение количества сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, к общему объёму сточных вод, пропущенных через очистные сооружения. | Сводные сведения от водоснабжающих предприятий го Красногорск |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда | Значение показателя определяется как частное от деления показателя "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением" на показатель "Общая площадь жилых помещений", предусмотренные формами федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", умноженное на 100 процентов. | Сводные сведения от водоснабжающих предприятий го Красногорск |
| Удельный вес оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда | Значение показателя определяется как частное от деления показателя "Площадь жилых помещений, оборудованная централизованным водоотведением" на показатель "Общая площадь жилых помещений", предусмотренные формами федерального статистического наблюдения N 1-жилфонд "Сведения о жилищном фонде", умноженное на 100 процентов. | Сводные сведения от водоснабжающих предприятий го Красногорск |
| Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ | Количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх | Количество отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх. Плановое значение устанавливается адресным перечнем объектов в соответствии с Государственной программой МО «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество построенных/реконструируемых объектов на территории военных городков в сфере жкх | Значение показателя определяется в соответствии с адресным перечнем мероприятий по восстановлению и комплексному развитию инфраструктуры военных городков, утверждаемым постановлением Правительства Московской области по го Красногорск. | Данные УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество канализационных коллекторов, приведённых в надлежащее состояние | Количество канализационных коллекторов, приведённых в надлежащее состояние | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество очистных сооружений, приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу | Количество очистных сооружений, приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Количество построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество КНС, приведённых в надлежащее состояние | Количество КНС, приведённых в надлежащее состояние | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| **3. Показатели, характеризующие реализацию задачи «Улучшение качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района»** | | |
| Количество домов, в которых  проведен капитальный ремонт в  рамках программы «Проведения  капитального ремонта общего  имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории  Московской области на 2014-2038годы» | Процентное соотношение фактически отремонтированных домов к количеству многоквартирных домов, внесённых в региональную программу «Проведение капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038годы» (ед.) | НО «Фонд капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов» |
| Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Уровень собираемости взносов на капитальный ремонт | Данные НО «Фонд капитального ремонта общего имущества» |
| Доля лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной  Системой %/шт. | Значение показателя определяется как отношение количества лицевых счетов жителей го Красногорск, находящихся на расчетах в ООО "МосОблЕИРЦ", к базовому значению количества лицевых счетов, находящихся на территории го Красногорск. | Данные ООО МосОблЕИРЦ» |
| Обеспеченность обустроенными  дворовыми территориями (%/шт) | Плановое значение показателя в абсолютном выражении определяется на основании утверждённых администрацией го Красногорск планов по благоустройству. | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Количество установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований | Плановое значение показателя определяется на основании программного обращения Губернатора Московской области "Наше Подмосковье. Новая реальность - Новые возможности" в соответствии с адресным перечнем детских игровых площадок, сформированным муниципальными администрацией го Красногорск. | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |
| Количество подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние | Значение показателя определяется согласно программе ремонта подъездов на двухлетний период, утвержденной комиссией в составе представителей Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области, Муниципального жилищного контроля, администрации го Красногорск | Сводные сведения от УЖКХиБ администрации го Красногорск |

**Порядок взаимодействия ответственного за выполнение мероприятий муниципальной программы**

**с заказчиком муниципальной программы** **Красногорского муниципального района на 2017-2021г.г.**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

1. Управление реализацией муниципальной программы осуществляется координатором и заказчиком муниципальной программы.

2. Координатор муниципальной программы организовывает работу, направленную на:

1) координацию деятельности заказчика муниципальной программы в процессе разработки муниципальной программы, обеспечивает в установленном порядке согласование проекта постановления администрации Красногорского муниципального района об утверждении муниципальной программы;

2) организацию управления муниципальной программой;

3) создание при необходимости комиссии (штаба, рабочей группы) по управлению муниципальной программой;

4) реализацию муниципальной программы;

5) достижение целей, задач и конечных результатов муниципальной программы;

6) утверждение "Дорожных карт", подготовленных заказчиками совместно с ответственными исполнителями, и отчетов об их исполнении.

3. Заказчик муниципальной программы:

1) разрабатывает муниципальную программу;

2) обеспечивает реализацию муниципальной программы;

3) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятий муниципальной программы

4) обеспечивает взаимодействие между ответственными за выполнение мероприятий муниципальной программы, а также координацию их действий по реализации муниципальной программы;

5) разрабатывает и согласовывает с ответственными исполнителями "Дорожные карты" и готовит отчеты об их исполнении;

6) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы;

7) готовит и представляет координатору программы и в управление экономического и территориального развития отчет о реализации муниципальной программы, а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта;

8) размещает на официальном сайте администрации района в сети Интернет утвержденную муниципальную программу и при внесении изменений - ее актуальную версию;

9) обеспечивает выполнение муниципальной программы, а также эффективность и результативность ее реализации.

10) вводит в подсистему ГАСУ МО информацию о реализации программы в установленные сроки (для ввода данных в подсистему ГАСУ МО отдельным распорядительным актом назначается ответственное должностное лицо).

4. Ответственный за выполнение мероприятия муниципальной программы:

1) формирует прогноз расходов на реализацию мероприятия муниципальной программы и направляет его заказчику муниципальной программы;

2) определяет исполнителей мероприятия муниципальной программы, в том числе путем проведения торгов, в форме конкурса или аукциона;

3) участвует в обсуждении вопросов, связанных с реализацией и финансированием муниципальной программы в части соответствующего мероприятия;

4) готовит и представляет заказчику муниципальной программы отчет о реализации мероприятий, отчет об исполнении "Дорожных карт", а также отчет о выполнении мероприятий по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта.

5. Заказчик муниципальной программы несет ответственность за подготовку и реализацию программы, а также обеспечение достижения показателей реализации мероприятий муниципальной программы в целом.

6. Реализация основных мероприятий муниципальной программы осуществляется в соответствии с "Дорожными картами", сформированными по установленной [форме](#P1412) согласно Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Красногорского муниципального района, утверждённому постановлением администрации Красногорского муниципального района от 18.12.2015 № 2368/12.

"Дорожные карты" и изменения, вносимые в них, разрабатываются заказчиком муниципальной программы и (или) ответственным за выполнение мероприятий по согласованию с заказчиком муниципальной программы и утверждаются координатором муниципальной программы.

"Дорожная карта" разрабатывается по основным мероприятиям программы сроком на один год.

8. Все "Дорожные карты" при реализации основных мероприятий согласовываются с управлением экономического и территориального развития, финансовым управлением администрации Красногорского муниципального района.

**Состав, форма и сроки представления отчетности о ходе реализации мероприятий**

**муниципальной программы Красногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы «Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

С целью контроля за реализацией муниципальной программы заказчик ежеквартально до 15 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, формирует в подсистеме ГАСУ МО:

1) оперативный отчет о реализации мероприятий муниципальной программы, который содержит:

перечень выполненных мероприятий муниципальной программы с указанием объемов, источников финансирования, результатов выполнения мероприятий и фактически достигнутых целевых значений показателей;

анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

2) оперативный (годовой) [отчет](#P1662) о выполнении муниципальной программы/подпрограммы по объектам строительства, реконструкции и капитального ремонта, который содержит:

наименование объекта, адрес объекта, планируемые работы;

перечень фактически выполненных работ с указанием объемов, источников финансирования;

анализ причин невыполнения (несвоевременного выполнения) работ.

В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным, направляет оперативный (годовой) отчет на бумажном носителе за своей подписью с приложением аналитической записки в управление экономического и территориального развития.

**Перечень мероприятий муниципальной программы**

**Красногорского муниципального района Московской области на 2017-2021 годы**

**«Содержание и развитие жилищно-коммунального хозяйства»**

| N п/п | Мероприятия | Сроки исполнения мероприятий | | Источники финансирования | | Объем финансирования мероприятия в текущем финансовом году (тыс. руб.)[\*](#P981) | Всего (тыс. руб.) | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) | | | | | Ответственный за выполнение мероприятия программы | Результаты  выполнения  мероприятий программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| **1.** | **Задача 1**  Совершенствование коммунального комплекса  Красногорского муниципального района | **2017-2021гг.** | | **Итого** | | **115 000** | **365000** | **100 000** | **85 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** | УЖКХиБ района, предприятия ЖКХ | - Обеспечение 100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области  к осенне-зимнему периоду  - Уменьшение задолженности за потреблённые топливно-энергетические ресурсы (газ и электроэнергия) на 1 тыс. населения  - Увеличение количества приобретённой техники для нужд коммунального хозяйства и благоустройства территорий.  - Обеспечение 100% объёма информации, раскрываемой в соответствии с требованиями государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства, об отрасли жилищно-коммунального хозяйства  - Увеличение доли объектов жилищно-коммунального хозяйства государственных и муниципальных предприятий, осуществляющих неэффективное управление, переданных частным операторам на основе концессионных соглашений, в соответствии с графиками, актуализированными на основании проведённого анализа |
| Средства районного бюджета | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Средства бюджета Московской области | | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Внебюджетные источники | | **115 000** | **365000** | **100 000** | **85 000** | **60 000** | **60 000** | **60 000** |  |
| 1.1. | Реализация инвестиционных программ организаций коммунального комплекса  -ОАО «Водоканал»  -МУП «НИС»  -ООО «Акватория»  -ПАО «Красногорская теплосеть» | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | - Обеспечение 100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области  к осенне-зимнему периоду |
| Внебюджетные источники | | В пределах средств, предусмотренных предприятиями в сфере жкх | | | | | | | Предприятия ЖКХ района |
| 1.2. | Подготовка объектов ЖКХ к осенне-зимнему периоду | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * Обеспечение100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области   к осенне-зимнему периоду; |
| Средства бюджета поселений | | В пределах средств, предусмотренных в бюджете поселений | | | | | | | Поселения района |
| 1.2.1 | Организация обеспечения надежного теплоснабжения потребителей, в том числе в случае неисполнения теплосетевыми организациями своих обязательств, либо отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств, включая работы по подготовке к зиме, погашению задолженности, приводящей к снижению надежности теплоснабжения, водоснабжения, водоотведения и др. | 2017-2021гг. | | Итого | | 115 000 | 365000 | 100 000 | 85 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 |  | * Обеспечение100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области   к осенне-зимнему периоду; |
| Внебюджетные источники | | 115 000 | 365000 | 100 000 | 85 000 | 60 000 | 60 000 | 60 000 | Предприятия ЖКХ |
| 1.2.2 | Предоставление муниципальной гарантии на цели, связанные с погашением кредиторской задолженности предприятий, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги населению, за энергоносители и за услуги водоснабжения и водоотведения | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * Обеспечение100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области   к осенне-зимнему периоду; |
| Средства районного бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ района |
| 1.3 | Разработка и утверждение инвестиционных программ | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |
| Внебюджетные источники | | В пределах средств, предусмотренных организациями в сфере жкх | | | | | | | Предприятия ЖКХ |
| 1.4 | Наличие определённой в установленном порядке единой теплоснабжающей организации и гарантирующей организации в сфере водоснабжения\* | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | * Обеспечение100% уровня готовности объектов ЖКХ муниципальных образований Московской области   к осенне-зимнему периоду |
| Средства районного бюджета | | Организационное мероприятие, не требующее финансирования | | | | | | | УЖКХиБ района |
| **2.** | ***Задача 2***  Улучшение снабжения населения услугами теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения Красногорского мун. района | **2017-2021гг.** | | ***Итого*** | | **112 470,55** | **789 637,08** | **590 689,08** | **184092** | **4952** | **4952** | **4952** |  | - Увеличение доли актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием  - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения  - Увеличение доли населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой  - Увеличение доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение количество построенных и реконструируемых (модернизированных), капитально отремонтированных котельных, в том числе переведённых на природный газ  - Увеличение количества отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх  - Увеличение количества канализационных коллекторов, приведённых в надлежащее состояние  - Увеличение количества очистных сооружений, приведённых в надлежащее состояние и запущенных в работу  - Увеличение количества построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды  - Увеличение количества КНС, приведённых в надлежащее состояние |
| Средства районного бюджета | | **61 834** | **392760** | **372952** | **4952** | **4952** | **4952** | **4952** |  |
| Средства бюджета Московской области | | **50 636,55** | **81774,08** | **81774,08** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| Средства бюджета г.п. Красногорск | |  | **24 743** | **24 743** |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники | | **0** | **290360** | **111 220** | **179 140** | **0** | **0** | **0** |  |
| 2.1. | Актуализация схем теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения на территории поселений Красногорского района | 2017-2021гг. | | Итого | | 2 100 | 21 500 | 13100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 |  | Увеличение доли актуализированных схем тепло-, водоснабжения, водоотведения, имеющих электронную модель, разработанную в соответствии с единым техническим заданием |
| Средства районного бюджета | | 2 100 | 21 500 | 13 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | 2 100 | УЖКХиБ района |
| 2.2. | Проектирование, реконструкция, строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов и сетей коммунального хозяйства | 2017-2021гг. | | Итого | | 28 228 | 139760 | 127 752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 | УЖКХиБ района | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения  - Увеличение доли населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой  - Увеличение доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда |
| Средства районного бюджета | | 28 228 | 139 760 | 127 752 | 1752 | 1752 | 1752 | 1752 |  |
| 2.3. | Проектирование, реконструкция, строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов и сетей коммунального хозяйства на территории сельского поселения Ильинское | 2017-2021гг. | | Итого | | 30 000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ района | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения  - Увеличение доли населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой  - Увеличение доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение количества отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх |
| Средства районного бюджета | | 30 000 | 106000 | 106000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.1 | Капитальный ремонт сетей ХВС | 2016-2017гг. | | Итого | | 56 263,55 | 52494,08 | 52494,08 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ района | - Увеличение количества отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх |
| Средства районного бюджета | | 5 627 | 5250,00 | 5250,00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета Московской области | | 50 636,55 | 47244,08 | 47244,08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.3.2 | Проектирование, реконструкция, строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов и сетей коммунального хозяйства на территории сельского поселения Ильинское | 2017г. | | Итого | |  | 100750 | 100750 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения  - Увеличение доли населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой  - Увеличение доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение количества отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх |
| Средства районного бюджета | |  | 100750 | 100750 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.4. | Проектирование, реконструкция, строительство, техническое обслуживание и ремонт объектов и сетей коммунального хозяйства на территории сельского поселения Отрадненское | 2017-2021гг. | | Итого | | 28 307 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ района | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения  - Увеличение доли населения, обеспеченного  доброкачественной питьевой водой  - Увеличение доли сточных вод, проходящих очистку на биологических очистных сооружениях, отвечающих установленным требованиям, в общем объёме сточных вод, пропущенных через очистные сооружения  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением, в общей площади жилищного фонда  - Увеличение количества отремонтированных объектов на территории военных городков в сфере жкх |
| Средства районного бюджета | | 28 307 | 80000 | 80000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.5. | Реконструкция ВЗУ № 1, г. Красногорск, ул. Комсомольская, д. 2 | 2017-2018гг. | | Итого | | 0 | 216500 | 86 600 | 129 900 | 0 | 0 | 0 | Предприятия ЖКХ | - Увеличение количества построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды |
| Внебюджетные источники | | 0 | 216500 | 86 600 | 129 900 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.6 | Реконструкция ВЗУ № 6 г. Красногорск, д/о "Серебрянка" | 2017-2018гг. | | Итого | | 0 | 73 860 | 24 620 | 49 240 | 0 | 0 | 0 | Предприятия ЖКХ | - Увеличение количества построенных, реконструированных (модернизированных), капитально отремонтированных ВЗУ и станций очистки питьевой воды |
| Внебюджетные источники | | 0 | 73 860 | 24 620 | 49 240 | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.7. | Чистка колодцев, находящихся в муниципальной собственности Красногорского м.р. | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | УЖКХиБ | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения |
| Средства районного бюджета | | 0 | 500 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.8 | Технический надзор за строительством, реконструкцией, модернизацией и ремонтом объектов и инженерных сетей ВКХ и теплоснабжения | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | УЖКХиБ | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения |
| Средства районного бюджета | | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.9 | Составление и проверка сметной документации | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | УЖКХиБ | - Уменьшение количества технологических нарушений на объектах и системах ЖКХ на 1 тыс. населения |
| Средства районного бюджета | | 0 | 2500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 2.10. | Проектирование подключения участков многодетных семей к инженерным сетям водоснабжения и водоотведения | 2017 | | Итого | | 0 | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ | Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водопроводом;  Увеличение удельного веса оборудования  жилищного фонда централизованным водоотведением |
| Средства районного бюджета | | 5000 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.11 | Проектирование объекта: реконструкция канализационного коллектора от КНС № 1 (мкр. Павшино) до врезки в Московскую канализацию на участке от вантузной камеры до комплекса зданий Правительства Московской области и дюкерного перехода через р. Москва. | 2017 | | Итого | | 0 | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и строительства | Увеличение количества КНС, приведённых в надлежащее состояние |
| Средства районного бюджета | |  | 35 000 | 35 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.12 | Частичное возмещение юридическим лицам недополученных доходов, связанных с реализацией тепловой энергии и горячего водоснабжения для населения | **2017** | | Итого | |  | 34 530 | 34 530 |  |  |  |  | Управление архитектуры и строительства |  |
| Средства бюджета МО | |  | 34 530- | 34 530 |  |  |  |  |
| 2.13 | Приём поверхностных сточных вод | **2017** | | Итого | |  | 4 743 | 4 743 |  |  |  |  | УЖКХиБ |  |
| Средства бюджета г.п. Красногорск | |  | 4 743 | 4 743 |  |  |  |  |
| 2.14 | Покупка электрической энергии (мощности) | **2017** | | Итого | |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  | УЖКХиБ |  |
| Средства бюджета г.п. Красногорск | |  | 20 000 | 20 000 |  |  |  |  |
| **3.** | ***Задача 3***  Улучшение качества комфортного проживания на территории Красногорского муниципального района | **2017-2021гг.** | | **Итого** | | **44 250** | **461892** | **452486** | **4203** | **4203** | **500** | **500** | УЖКХиБ,  предприятия ЖКХ | - Увеличение количества домов, в которых  проведен капитальный ремонт в рамках программы «Проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Московской области на 2014-2038годы»  - Увеличение уровня собираемости взносов на капитальный ремонт  - Увеличение доли лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной  системой %/шт.  - Увеличение обеспеченности обустроенными  дворовыми территориями (%/шт)  - Увеличение количества установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора  - Увеличение количества обустроенных детских игровых площадок на территории муниципальных образований  - Увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние |
| Средства районного бюджета | | **44 250** | **196629** | 194629 | **500** | **500** | **500** | **500** |  |
| Средства бюджета МО | |  | **22266** | 14860 | **3703** | **3703** |  |  |  |
| Средства бюджета г.п. Красногорск | | **0** | **242997** | **242997** | **0** | **0** | **0** | **0** |  |
| 3.1. | Улучшение санитарно-технического состояния МКД | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 18 053,0 | 18 053,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ | Увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние |
| Средства бюджета МО | |  | 11 157,0 | 11 157,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета района | |  | 6 896,0 | 6 896,0 |  |  |  |  |
| 3.1.1. | Ремонт подъездов многоквартирных домов | 2017-2021 | | Итого | |  | 18 053,0 | 18 053,0 |  |  |  |  | УЖКХиБ | Увеличение количества подъездов многоквартирных домов, приведённых в надлежащее состояние |
| Средства бюджета МО | |  | 11 157,0 | 11 157,0 |  |  |  |  |
| Средства бюджета района | |  | 6 896,0 | 6 896,0 |  |  |  |  |
| 3.2. | Передача базы данных лицевых счетов в ЕИРЦ | 2017г. | | Итого | | Организационное мероприятие, не требующее финансирования | | | | | | | УЖКХиБ | Увеличение доли лицевых счетов, обслуживаемых единой областной расчетной  системой %/шт |
| 3.3 | Проектирование, реконструкция, строительство и ремонт линий наружного освещения | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поселения района | Увеличение обеспеченности обустроенными  дворовыми территориями (%/шт) |
| Средства районного бюджета | | 0 | 19 000 | 19 000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 3.4 | Благоустройство и озеленение территории поселения | 2017г. | | Итого | | 0 | 242997 | 242997 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ района | Увеличение обеспеченности обустроенными  дворовыми территориями (%/шт) |
| Средства районного бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Средства бюджета г.п. Красногорск | |  | 242997 | 242997 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.5 | Поставка оборудования для обустройства специализированных площадок для сбора и хранения мусора | 2017-2021гг. | | Итого | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поселения района | Увеличение количества установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора |
| Средства районного бюджета | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Средства бюджета поселений | | В пределах средств бюджетов поселений | | | | | | |  |
| 3.6 | Выполнение работ по уборке стихийных навалов мусора на территории с/п Ильинское | 2017г. | | Итого | | 20 000 | 25 739 | 25 739 | 0 | 0 | 0 | 0 | Поселения района | Увеличение количества установленных  контейнерных площадок по сбору  мусора, в том числе вблизи СНТ и вдоль дорог, с которых осуществляется вывоз мусора |
| Средства районного бюджета | | 20 000 | 25 739 | 25 739 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.7 | Замена внутриквартирного газового оборудования в муниципальном жилом фонде Красногорского м.р. | 2017г. | | Итого | | 2 500 | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | УЖКХиБ |  |
| Средства районного бюджета | | 2 500 | 2 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 |
| 3.8 | Установка, замена, поверка индивидуальных приборов учета в муниципальном жилом фонде | 2017-2021гг. | | Итого | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | УЖКХиБ |  |
| Средства районного бюджета | | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.9 | Проектирование и благоустройство набережной Москвы реки в мкр. Павшинская пойма | 2017г. | | Итого | |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление архитектуры и строительства | Увеличение доли обеспеченности обустроенными  дворовыми территориями |
| Средства районного бюджета | |  | 110000 | 110000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3.10 | Отлов безнадзорных животных | 2017-2019 | | Итого | |  | 11 109 | 3 703 | 3 703 | 3 703 |  |  | УЖКХиБ |  |
| Средства бюджета МО | |  | 11 109 | 3 703 | 3 703 | 3 703 |  |  |
| 3.11. | Обеспечение деятельности МКУ «УЖКХ» | 2017 | | Итого | |  | 32 494 | 32 494 |  |  |  |  | УЖКХиБ |  |
| Средства бюджета района | |  | 32 494 | 32 494 |  |  |  |  |
| **Итого по программе:** | | | **1596529,08** | | **В том числе по годам:** | | | **1143175,08** | **273 295** | **69 155** | **65 452** | **65 452** |  |  |